/ist. post. umowy /

UMOWA NR…./2020

 Zawarta w dniu …………..w Skarżysku – Kamiennej pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

**Prezydenta Miasta – Konrada Kröniga**

a ……………………………… NIP…..……… REGON…………. numer rejestrowy nadany w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (jeżeli dotyczy):

zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez:…………………………………………………..

 § 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 styczeń 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2019r, poz. 1843 ze zm./.

 § 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. **Naprawa i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni tłuczniowych, żużlowych i gruntowych dróg wewnętrznych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.**

2. Opis przedmiotu umowy.

2.1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót na drogach wewnętrznych miasta Skarżyska - Kamiennej polegających na:

* wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych,
* wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych,
* wykonaniu napraw nawierzchni tłuczniowej lub żużlowo-gruntowej z ewentualnym uzupełnieniem ubytków tłuczniem kamiennym.

2.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy. Rzeczywisty zakres robót do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przeglądy stanu dróg wewnętrznych i wynikające stąd potrzeby z terminem wykonania określanym każdorazowo wzleceniu.

2.3. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

* wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;
* wszelkie inne roboty, prace, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

3. Materiały tj. tłuczeń kamienny z transportem niezbędny do uzupełnienia wybojów lub kolein oraz do wykonania remontów cząstkowych dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej (frakcja 0-31,5 mm) zapewnia Wykonawca (poz. nr 2 i 3 kosztorysu ofertowego).

3.1. Urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane w specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca.

4. Materiały do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych oraz urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane w specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca (poz. nr 1 kosztorysu ofertowego).

4.1. Materiały, o których mowa w pkt 4., powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215 tj. póź. zm) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

4.2. Materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania winny być usunięte poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity - Dz. U. 2019, poz. 701 tj. ze zm.).

 4.3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

5. Roboty budowlane.

5.1. Roboty należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr. 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 2 do umowy.

5.2. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt 5.1. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

5.3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne a Wykonawca zobowiązany jest to polecenie wykonać, np.:

* zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych kosztorysem ofertowym,
* pominąć niektóre roboty.

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowić będą podstawę do zmiany ceny zgodnie z postanowieniami § 7.

§ 3

1. Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – dotyczy to następujących rodzajów robót:

**- czynność : kierowanie pojazdem ;**

**- czynności polegające na wykonywaniu pracy fizycznej w zakresie wykonywania wszystkich robót objętych zamówieniem tj. czynności opisane w SSTWiORB**

2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 1.

5. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę w/w wymagania, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na umowy o prace zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o prace. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – wykonawca lub Podwykonawca zapłaci zamawiającemu kare umowną określoną w § 12 umowy.

7. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

§ 4

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1.1 uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

1.2 uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem robót,

1.3 szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

1.4 szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przepisami BHP,

1.5 wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania zleconej roboty lub niewykonania roboty w ustalonym terminie.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem danego zlecenia robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

3. Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie placu budowy. Po zakończeniu robót niezwłocznie Wykonawca dokona likwidacji placu budowy.

§ 5

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

§ 6

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi odpowiednio:

1.1. na wykonane remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej wynosi ……miesiące i będzie liczony od daty odbioru danych robót (zlecenia), potwierdzonych protokołami odbioru robót. **( zgodnie z ofertą wykonania ).**

1.2. na wykonane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej wynosi ……miesiące i będzie liczony od daty odbioru danych robót (zlecenia), potwierdzonych protokołami odbioru robót. **( zgodnie z ofertą wykonania ).**

2. Przed upływem terminu gwarancji i rękojmi odbędzie się przegląd gwarancyjny wykonanych remontów dróg, jeżeli stan dróg będzie niedostateczny (w miejscach objętych remontami) Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi naprawi je na koszt własny. Podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający określi ilość i termin do wykonania poprawy remontów dróg a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni chyba, że strony uzgodnią inny termin.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jakości.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie dla zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy ustala się orientacyjnie na kwotę:

brutto....................................... zł,

słownie zł: ………………………………..……………….

w tym podatek VAT w wys. 23 % tj. kwota: ………………….zł

słownie zł: …………………….…

netto …………………..……….zł,

słownie zł: ……….………………

2. W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie planowanych ilości robót i stawek cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie wykonania nie będą podlegały rewaloryzacji do końca trwania umowy.

4. Ostateczna wartość wykonanych robót będzie obliczana na podstawie cen jednostkowych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót.

§ 9

1. Rozliczenie robót będzie następowało fakturami wystawionymi na podstawie protokołów odbioru robót za wykonane remonty zgodnie z określonymi zleceniami (zakresami robót).

2. Faktury będą wystawiane na podstawie potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentów, tj.: protokołu odbioru wykonanych robót, i kosztorysu opracowanego w/g zasad podanych w § 7 ust. 2-4.

3. Faktury z uwzględnieniem następujących danych:

**Nabywca: Gmina Skarżysko – Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko – Kamienna NIP: 663-00-08-207**

płatne będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowego dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT.

§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w art. 143 b ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w ciągu 7 dni do przedłożonego przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu.

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

9. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

10. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

§ 11

1. Zlecenie i termin wykonania robót określony będzie każdorazowo przez Zamawiającego.

2. Termin realizacji można przedłużyć za zgodą przedstawiciela Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie 1 dnia od ich wykonania.

3. Odbiory robót dokonane będą w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót z danego zlecenia.

§ 12

1. Określa się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

    1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu każdorazowego zlecenia w wysokości 0,5% wartości brutto tych robót za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wykonania remontu określonego w zleceniu,

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwie wykonanych robót za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ustalonego w § 7 ust 1 wynagrodzenia brutto.

d) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 12 umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 wynagrodzenia brutto,

e)  za przekroczenie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust 1 wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

f) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 wynagrodzenia brutto,

h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1 wynagrodzenia brutto,

i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 wynagrodzenia brutto,

j) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę o którym mowa w § 3 umowy lub nieprzekazania dowodów zatrudnienia pracowników – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek.

    1.2 Zamawiający ponosi odpowiedzialność:

 a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości robót przewidzianych umową z wyjątkiem sytuacji opisanej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) za opóźnienie w odbiorze robót danego zlecenia, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości robót brutto.

2. Kary będą potrącane z faktury za realizację zamówienia, a jeżeli kwota kary przekroczy wartość ostatniej faktury wówczas będą naliczane notą księgową.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1.1 co do terminu i wynagrodzenia:

a) zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia;

b)w przypadku wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności a mogące spowodować zniszczenia wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia Za siłę wyższą warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych – np. długotrwałe śnieżyce, wichury, opady deszczu – w tym oberwanie chmury – trwające dłużej niż dni lub intensywne opady deszczu w wielkości powyżej 30 l/m2, gradobicie burze, wysokie temperatury tj. powyżej 30° C, nagłe przerwy w dostawie energetycznej, promieniowanie lub skażenie oraz nieprzewidziane przypadki zagrożeń epidemiologicznych;

c) odkrycie w gruncie przedmiotów nie możliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków oraz innych okoliczności natury technicznej, które wpływają na zmianę terminu realizacji zamówienia;

1.2 w przypadku zmian:

a) ustawowych stawek podatku od towarów i usług VAT;

b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy,

c) dotyczących osób wymienionych w §16 niniejszej umowy;

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio), co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu.

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch tygodni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i SST lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

b) sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c) wezwać Zamawiającego od dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust.4 oraz zapłaty za nie wynagrodzenia,

b) odkupienia pozostałych materiałów,

c) przejęcia terenów budowy.

§ 16

1. Kierownikiem robót, z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest ………………………… uprawnienia budowlane nr………..;

 z ramienia Zamawiającego osobą wyznaczoną do nadzoru, kontroli, koordynacji i odbioru wykonanych prac jest Agnieszka Kopeć – Inspektor GKOŚ.

2. O propozycji zmian przedstawiciela Zamawiającego i kierownika robót strony będą się wzajemnie pisemnie zawiadamiały.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§ 18

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy są:

Zał. nr 1 - Oferta wykonania + Kosztorys ofertowy.

Zał. nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

§ 20

Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA :**