Ist. post. umowy

UMOWA nr …………………z dnia……….…

Zawarta  pomiędzy:

Gminą Skarżysko –Kamienna z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18,                                         Numer NIP 6631823843, Numer REGON 000516175

reprezentowaną przez :   Prezydenta Miasta   -  Konrada Kröniga

przy kontrasygnacie Skarbnika - Ewy Pawełczyk

oraz

Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą w 26-115 Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 
NIP: 663-133-84-09 reprezentowanym przez:

Wójta Gminy – Jacka Bryzika

przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Węgłowskiej

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym

a  firmą:

……………………………………….

Zwaną  dalej Wykonawcą

§ 1

Podstawą zawarcia Umowy jest udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Na mocy zawartego przez Gminę Skarżysko – Kamienna oraz Gminę Skarżysko Kościelne  porozumienia Nr 4/2020 z dnia 07.10.2020 r. , którego celem jest współpraca w przygotowaniu                               i współfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa                                 ul. Racławickiej” – na koordynatora działań związanych z przygotowaniem i realizacją przedmiotu porozumienia, do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz strony porozumienia wyznaczają i upoważniają Gminę Skarżysko – Kamienna. Jednakże umowa zgodnie z ww. porozumieniem zostanie podpisana przez  wszystkie Strony ( Gminy ).

§  2

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla zadania  inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul  Racławickiej. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do  uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz.U. z 2019 poz 933 tj. z póź. zm.) wraz z ww. decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej w celu przygotowania przetargu na realizację inwestycji drogowej i realizacji inwestycji.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą Umową, Ofertą  Wykonawcy, Szczegółową Specyfikacją Techniczną,  zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu Umowy.

- Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne                        z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym                      z przepisów a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy                    z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta                               o spełnieniu powyższych wymagań.

- Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, co zostanie potwierdzone:

- oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz ustawą Prawo zamówień publicznych ;

- oświadczeniem o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją  elektroniczną. ( przykładowy wzór oświadczenia w zał. )

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej  i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o:

- sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej,

- naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej  oraz sposobie jej wykorzystania,

- nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji obejmujących dokumentację projektową , za zapłatą wynagrodzenia zawartą                            w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych ramach niniejszej umowy w ciągu 3 lat od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w § 9 pkt 1 umowy i nie będzie żądał za nie dodatkowej zapłaty.

§  3

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania następujących opracowań  projektowych,                                 w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz  przedmiary robót należy opracować                                       w 7 egzemplarzach.

- pozostałe opracowania należy opracować w 2 egzemplarzach.

- Spójna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana dodatkowo na nośniku CD-ROM w 2 egzemplarzach.

§  4

TERMINY

Ustala się następujące terminy umowne  opracowań projektowych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

- Termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych - równoznaczny z datą podpisania niniejszej Umowy.

- Termin opracowania koncepcji budowy ulicy i przekazanie jej Zamawiającemu                                               –  22.02.2021r..

- Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w tym map podziałowych  równoznaczny z zakończeniem wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu  27.08.2021r.

§  5

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Strony niniejszej Umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac projektowych   stanowiących   ich   przedmiot   w  celu  terminowego,  należytego  i   jak najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

- W   celu   prawidłowego   współdziałania  Stron  przy  realizacji   przedmiotu   Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości wykonywania wytycznych Zamawiającego, zaawansowania prac projektowych oraz terminowości realizacji . Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu prac projektowych podczas kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania zaawansowania prac projektowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez niego prac  projektowych polegających na dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, który będzie upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

§  6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówioną dokumentację projektową z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością  rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

- Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane  w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy,                      a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa                   w pkt 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę  do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptację zmiany.

- W branżach nie wskazanych w ofercie Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zapewnia dobór odpowiednich projektantów posiadających kwalifikacje do wykonywania prac  projektowych.

- Zatrudnienie  przez  Wykonawcę podwykonawców do innych prac projektowych  niż wskazane       w Ofercie Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

- Zamawiający  zaakceptuje  zmianę  podwykonawcy, w terminie 7 dni  po  otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

- Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 7, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

- Przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych,

- Uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych w tym uzgodnienia z Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej i Gminą Skarżysko Kościelne i z właścicielami sieci podziemnych,

- Uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych  z ich uzyskaniem,

- Uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji,

- Zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami,       w tym techniczno-budowlanymi,  przez  osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę      administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy.

§  7

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający na obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w szczegółowej specyfikacji technicznej i Umowie.

§  8

ZMIANY

- Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmian  w Umowie, tj. nakazać:

- pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy,

- wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy,

- wykonać dodatkowe opracowanie projektowe jeśli będzie ono niezbędne do otrzymania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji , a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek z ww. okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności

- Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany  na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – terminów umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonych w § 4 lub  innych zapisów umownych natomiast nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami pkt  1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą  opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany.

- Po  zaakceptowaniu  zmiany  przez  Zamawiającego,  do  czasu  podpisania  aneksu zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia, ustalonych w umowie także w przypadkach:

- niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy,

- innych istotnych powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

- sytuacją niezależną od Zamawiającego związaną z pandemią COVID-19

- terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, gradobicia , przypadki zagrożeń epidemiologicznych oraz opóźnienia nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich  zezwoleń, decyzji,  uzgodnień, opinii ,ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy;

- Zmiana umowy jest możliwa  także w zakresie:

- wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,

- danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy bądź Zamawiającego w przypadku ich zmiany.

8. 	Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zajdzie z niżej wymienionych warunków:

- zmiany personelu Wykonawcy na osobę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu, wymagane przez Zamawiającego w pkt 8 SIWZ. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy projektanta posiadającego uprawnienia drogowe do projektowania, jako koordynatora i wiodącego projektanta dla tego projektu, zaproponowana osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji ile wskazano w ofercie. Zmianę osób wymienionych w ofercie należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby, a w przypadku zmiany projektanta jako koordynatora i wiodącego projektanta dla tego projektu również z podaniem wykonanych realizacji (należy podać dokładny zakres usług odpowiadający wymaganiom określonym w pkt 26 SIWZ),

- zmiany personelu Zamawiającego,

- zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy,

- wprowadzenie podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi za zgodą Zamawiającego.

- zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców;

- dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ,

- w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

- Zmiany niniejszej umowy  w zakresie terminów oraz te wynikające z pkt  7 i 8 mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:

całkowita cena ryczałtowa brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej :

brutto....................................... zł słownie : ……………………………………………………………………………

netto …………………………..zł.  słownie …………………………………………………..…………..….………………………

VAT 23 %  …………………………..zł.  słownie ………………………………………………….…….……………………..……………

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur częściowych, stanowiących wysokość jego wynagrodzenia, na każdą z Gmin  oddzielnie w wysokościach zgodnych z ofertą wykonania tj.  w podziale na:

  - Wynagrodzenie ryczałtowe brutto dla części, którego płatnikiem jest Gmina Skarżysko – Kamienna  ………………………………  zł. brutto słownie : …………………………………………………………

  - Wynagrodzenie ryczałtowe brutto dla części, którego płatnikiem jest Gmina Skarżysko Kościelne ……………………………zł.   brutto słownie : …………………………………..………………

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszystkie koszty związane                                     z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę  faktur  za wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej będzie Protokół Odbioru potwierdzający wykonanie pracy przez Wykonawcę zgodnie  z  § 10 pkt 6 ppkt.

- Termin płatności faktur  Wykonawcy częściowych i końcowych ustala się w ciągu  30 dni od dnia doręczenia faktur odpowiednio wraz z Protokołem Odbioru  potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę zgodnie z § 10 pkt 6 .

- Wykonawca zafakturuje wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego                      z uwzględnieniem następujących danych:

- dla części 1.1

Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP:663-00-08-207

- dla części 1.2.

Gmina Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

26-115 Skarżysko Kościelne

NIP: 663-133-84-09

Płatnik:  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

26-115 Skarżysko Kościelne

§ 10

ODBIÓR ROBÓT

  - Przekazanie kompletnej dokumentacji  projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej  stanowiącej przedmiot odbioru Protokołem przekazania. Dokumentacja projektowa winna  zawierać  wykaz  opracowań i szczegółowe spisy jej zawartości oraz pisemne zapewnieniem Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Podpisany przez Zamawiającego Protokół Przekazania wraz z wykazem opracowań projektowych jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania kompletnej dokumentacji projektowej lecz nie akceptowania jej kompletności i jakości.

  - Zamawiający ma obowiązek dokonania weryfikacji  przekazanej kompletnej dokumentacji  projektowej w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentacji.

  - Odbiór przez Zamawiającego wykonanej i przekazanej k kompletnej dokumentacji  projektowej nastąpi w jego siedzibie. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości dokumentacji.

  - Przekazana przez Wykonawcę kompletna dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może:

- Zaakceptować przekazane  opracowania projektowe bez uwag i podpisać Protokół Odbioru.

- Nie zaakceptować przekazanych opracowań projektowych, wskazać nieprawidłowości                         i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowań projektowych protokołem przekazania.

  - W sytuacji określonej w ust. 6 ppkt b) odbiór  uważa się za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowań projektowych. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowań projektowych  uznana będzie data ich ostatecznego przekazania.

  - Dokumentacja  projektowa   lub  jego  część  będąca  podstawą  do  wydania  decyzji administracyjnych, opinii lub postanowień podlega dodatkowo weryfikacji przez właściwy organ.

  - W przypadku wad dokumentacji projektowej  lub jego części stwierdzonych przez właściwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowień, Wykonawca zobowiązany jest poprawić dokumentacje  projektową  lub jej część w terminie wskazanym przez ten organ.

  - Podpisany Protokół Odbioru opracowań projektowych stanowiących umówiony przedmiot odbioru będzie podstawą do wystawienia faktur  za dokumentację projektową zgodnie z §9.

  - O  zauważonych  wadach  dokumentacji  w  każdym czasie  Zamawiający  powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady, a Wykonawca zobowiązany jest poprawić dokumentacje projektową w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 11

NADZÓR AUTORSKI

- Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 tj ze zm.) Wykonawca  ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami, w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach niniejszej umowy i kwoty ustanowionej                    w § 9 pkt 1 oraz  nie będzie żądał za to dodatkowej zapłaty.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę w szczególności na:

  - dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań  
projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących  przepisów itd.,

  - utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

  - zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

  - udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 
  wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.

§12

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca oświadcza że ma zawartą umowę ubezpieczenia aktualną w całym okresie trwania umowy. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej,  odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakichkolwiek strat, w tym strat o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający  może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę.                     Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu odszkodowanie za poniesioną szkodę.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku                                  z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat                 w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§  13

KARY UMOWNE

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej:

- za opóźnienie w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w wysokości ………… % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 w pkt 1 za każdy dzień opóźnienia- zgodnie z ofertą wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad kompletnej dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 w pkt 1,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - karę umowną stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy za którą ponosi odpowiedzialność Wykonawca - karę umowną stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić   odszkodowania   uzupełniającego   do   wysokości   rzeczywiście   poniesionej szkody.

- Kary będą potrącane z faktury za realizację zamówienia a jeżeli kwota kary przekroczy wartość przedmiotu zamówienia jaka jest wykazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową.

- W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych wynikających z zawartej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, udział Gmin w podziale uzyskanych z tego tytułu środków finansowych ulega procentowemu podziałowi w proporcji wynikającej z całkowitego udziału każdej ze Stron ( każdej z Gmin) w realizacji zadania – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§  14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Zaistniała sytuacja o której mowa w § 6 ust. 4 - Wykonawca wprowadził zmiany Personelu                 o których mowa w § 6 ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego,

- Zaistniała sytuacja o której mowa w § 6 ust. 9  -Wykonawca wprowadził zmiany podwykonawcy o których mowa w § 6 ust. 7, bez akceptacji Zamawiającego,

- Wykonawca wprowadził zmiany w umowie o których mowa w § 8  bez zgody Zamawiającego.

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego.

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane

- Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

- Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1,

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2.

- Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach. 4 egzemplarze dla Zamawiającego ( w ty, po 2 egz. dla każdej Gminy ), jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Skarżysko – Kamienna

Gmina Skarżysko Kościelne

Oświadczenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Imię (Imiona)            …………………………………………………………………………….

Nazwisko	           ………………………………………………………………………….

Nazwa i adres            ……………………………………………………………………………

(dane Projektanta zgodnie z umową)

W związku z wykonywaniem czynności dotyczących postępowania o udzielenie przez Gminę

Skarżysko – Kamienna zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ul. Racławickiej

niniejszym oświadczam, iż sporządzona dokumentacja projektowa umożliwiająca przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy robót, została opracowana w sposób zgodny z art. 29, 30 oraz 31 ustawy Pzp, tj.:

a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności  mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji;

c)* bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;

lub

c)* poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, ze wskazaniem parametrów równoważności;

d)* z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy zostały uwzględnione w kolejności: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne; normy międzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, zostały uwzględnione w kolejności: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne – wraz ze wskazaniem, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym.

lub

d)*poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp;

………………….…….., ………………………r.

(miejscowość)                  (data)                                                              …………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie o kompletności przekazywanej dokumentacji projektowej Imię (Imiona) ………………………………………………………………………. Nazwisko ………………………………………………………………………. Nazwa i adres ………………………………………………………………………. (dane Projektanta zgodnie z umową) Oświadczam, że w ramach realizowanej umowy nr …………….. z dnia …………………. dla zadania: ………………………………………………………………………………………………… dokumentacja projektowa: - .….., - ……, została wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. ………………….……..... ……………………… (miejscowość, data) (podpis)