Projektowane postanowienia umowy

Umowa  Nr ……/2021

Zawarta w dniu  ………….  w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta   -  Konrada Kröniga

a

………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

………………………………………

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł

zgodnie z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  2021r. poz.1129 t.j.).

§ 2

Zamawiający  zleca,  a Wykonawca  przyjmuje do wykonania całość prac polegających na :

„Wykonaniu przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w  Skarżysku-Kamiennej w 2021r.”

I. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie przeglądów okresowych następujących obiektów mostowych na drogach gminnych:

1. Kładka dla pieszych dł. całk. – 28,90 mb przez rzekę Kamionkę w ciągu ulicy Multanka – wykonać przegląd podstawowy /roczny/

2. Most dł. całk. – 21,20 mb przez rzekę Oleśnicę w ciągu ulicy Podemłynek – wykonać   przegląd  podstawowy /roczny/.

3. Kładka pieszo-rowerowa dł. całk. 58,96 mb przez rzekę Kamienną w ciągu ulicy Wierzbowej –wykonać przegląd rozszerzony /5-letni/.

II. W ramach zamówienia należy wykonać dla punktu I również:

1.  opracowanie raportu z przeglądu,

2. sporządzenie wykazu potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów łącznie                        z określeniem szacunkowej liczby jednostek do wykonania, ceny jednostkowej, wartości robót,

III. W ramach zamówienia należy wykonać również przeglądy okresowe wraz 
z  wykonaniem zakresu prac określonych w pkt. II następujących obiektów:

1.  Kładka dla pieszych dł. ok. 15,00 mb przez rzekę Oleśnicę  zlokalizowaną w rejonie ulicy Racławickiej ( działka nr 112/3 ark. 75 obr. 11) – przegląd podstawowy /roczny/

2. Kładka dla pieszych nad rzeką Kamienną w km 121 + 560 w rejonie ul. Brzozowej - przegląd rozszerzony /5-letni/

3.Kładka pieszo-rowerowa dł. 22,05 mb nad rzeką Kamionką w km rzeki 3 + 470- przegląd podstawowy /roczny/

IV. Protokoły z przeglądu obiektów wraz dokumentacją zdjęciową należy opracować            w wersji papierowej w 2-ch egzemplarzach odrębnie dla każdego obiektu mostowego oraz         w wersji elektronicznej na pendrive w plikach ogólnodostępnych w  1 egz. dla całości zamówienia.

§ 3

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

§ 4

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot umowy w terminie do dnia             15  listopad  2021r.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień:

- do ewentualnych zapytań oferentów w trakcie przeprowadzania przez Zamawiającego procedury przetargowej na realizację zaleceń wynikłych  z przeglądów okresowych obiektów mostowych,

- wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych,

w okresie 1 roku od daty przekazania przedmiotu umowy.

Koszt udzielanych wyjaśnień został wliczony w wynagrodzenia ryczałtowe określone  w § 6 niniejszej umowy.

§ 6

Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                        w wysokości:

Brutto:  …………………zł      słownie:  ……………………………………………………..

w tym:

VAT   23%  co daje:  ……………… zł        słownie:  …………………………………………

Netto:  ……………… zł      słownie:  ……………………………………….

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.

§ 7

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego  wykonania pracy będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez Wykonawcę  faktury /rachunku/.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

Faktura /rachunek/ płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury  /rachunku/ z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca:  Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP:663-00-08-207

§ 8

Strony ustaliły, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości

10% wynagrodzenia umownego brutto,

b/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

c/ za opóźnienie w usunięciu wad lub braków w wykonanym zamówieniu  w wysokości             0,5 %   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,

d/ kara potrącona będzie z faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia, a jeżeli kwota kary przekroczy wartość jak jest wskazana w fakturze, kwota kary ponad wysokość określoną                   w umowie, będzie naliczona notą księgową.

§ 9

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego  miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 13

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                                          Zamawiający: