Skarżysko – Kamienna 14.01.2022 r.

ZP.271.53.2021.EZ

 **WSZYSCY ZAINTERESOWANI**

*strona internetowa prowadzonego postępowania*

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 ***„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko – Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”***

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań ( na potrzeby postępowania nazwane , jako **Zapytanie Nr 1 i Zapytanie Nr 2**, które wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 04.01.2022 r. wraz z wyjaśnieniami.

Jednocześnie działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ zgodnie z opisem podanym w odpowiedziach.

***ZAPYTANIE Nr 1***

*Dot. postępowania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko – Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”, znak sprawy: ZP.271.53.2021.EZ*

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 w zw. z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami i wnioskami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z Rozdziałem 9 ust. 1 SWZ:

*„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:*

*1/ w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; (obligatoryjne ) 2/ w art. 109 ust. 1 pkt 4 (fakultatywne) tj.:*

*a/ w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;* ***( art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp )****.”*

Natomiast w Rozdziale 9 ust. 3 SWZ Zamawiający wskazał, że:

*„3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.”*

Zgodnie z treścią Rozdziału 9 ust. 1 SWZ, Zamawiający przewidział tylko jedną podstawę wykluczenia z art. 109 ust. 1 Pzp tj. art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Tym samym powinno nastąpić doprecyzowanie Rozdziału 9 ust. 3 SWZ poprzez wskazanie z zakresu art. 109 ust. 1 Pzp wyłącznie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu Rozdziału 9 ust. 3 SWZ:

## „3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż przytoczył w Rozdziale 9 ust. 3 SWZ treść art. 110 pkt 2 Pzp. Wskazane w SWZ przesłanki wykluczenia zawierają się w tym przepisie.

**Pytanie nr 2**

W Rozdziale 23 SWZ w postanowieniach dotyczących kryterium III (także w OPZ) dla wykonania czynności, za które przyznawana jest dodatkowa punktacja zostały przewidziane daty dzienne:

1. *„****A - Ulotki*** *- dostarczenie Zamawiającemu w terminie* ***do 30.04.2022 r.*** *kolorowych broszur – ulotek obejmujących tematykę: zasady segregacji odpadów, sens hierarchii postępowania z odpadami ( metody postępowania, szkodliwość palenia odpadami w domowych paleniskach. (…)”*
2. ***„B - Przedstawienie teatralne*** *- dla uczniów skarżyskich szkół podstawowych z klas I- IV, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, wystawione do* ***31.05.2022 r.*** *(…)****”***

pomimo że brak jest pewności co do terminu zawarcia umowy i rozpoczęcia terminu jej wykonywania. W przypadku przesunięcia terminu zawarcia umowy, jak również okresu rozpoczęcia jej wykonywania, czas na wykonanie tych czynności może być bardzo krótki z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp:

„Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach (…)”

Obecne brzmienie zapisów Rozdziału 23 SWZ w zakresie opisu kryterium oceny ofert nr 3, narusza art. 436 pkt 1 Pzp.

Wnosimy zatem o wyjaśnienie, jaki termin liczony od podpisania umowy Zamawiający przewidział na wykonanie czynności, za które przyznawana jest dodatkowa punktacja oraz wnioskujemy o dostosowanie dokumentów zamówienia do wymagań wynikających z art. 436 pkt 1 Pzp, tj. określenie terminów na wykonanie tych czynności w miesiącach liczonych od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten powinien być nie krótszy niż 2 miesiące.

**Odpowiedź**:

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy – zał. 1 SWZ Rozdział 23

|  |  |
| --- | --- |
| **23** | **Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert** |

**III KRYTERIUM - Prowadzenie edukacji ekologicznej –- 5 %**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| ***A A- Ulotki*** - dostarczenie Zamawiającemu w terminie **do 30.04.2022 r.** kolorowych broszur – ulotek obejmujących tematykę: zasady segregacji odpadów, sens hierarchii postępowania z odpadami ( metody postępowania , szkodliwość palenia odpadami w domowych paleniskach. ***B - Przedstawienie teatralne*** - dla uczniów skarżyskich szkół podstawowych z klas I- IV, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, wystawione do **31.05.2022 r.** | ***A-Ulotki*** - dostarczenie Zamawiającemu w **terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy** kolorowych broszur – ulotek obejmujących tematykę: zasady segregacji odpadów, sens hierarchii postępowania z odpadami ( metody postępowania , szkodliwość palenia odpadami w domowych paleniskach. ***B - Przedstawienie teatralne*** - dla uczniów skarżyskich szkół podstawowych z klas I- IV, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, wystawione w **terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy** . |

1. Dotyczy zał. 8-1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ )

6. Edukacja ekologiczna

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| ***A A- Ulotki*** - dostarczenie Zamawiającemu w terminie **do 30.04.2022 r.** kolorowych broszur – ulotek obejmujących tematykę: zasady segregacji odpadów, sens hierarchii postępowania z odpadami ( metody postępowania , szkodliwość palenia odpadami w domowych paleniskach. ***B - Przedstawienie teatralne*** - dla uczniów skarżyskich szkół podstawowych z klas I- IV, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, wystawione do **31.05.2022 r.** | ***A-Ulotki*** - dostarczenie Zamawiającemu w **terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy** kolorowych broszur – ulotek obejmujących tematykę: zasady segregacji odpadów, sens hierarchii postępowania z odpadami ( metody postępowania , szkodliwość palenia odpadami w domowych paleniskach. ***B - Przedstawienie teatralne*** - dla uczniów skarżyskich szkół podstawowych z klas I- IV, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, wystawione w **terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy** . |

Wykreśla się następujące zapisy:

- dot. A – Ulotki:

Termin realizacji: od dnia obowiązywania umowy do dnia 30 kwietnia 2022r.

- dot. B Przedstawienie teatralne

Termin realizacji: od dnia obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2022r.

**Pytanie nr 3**

W Rozdziale 25 SWZ Zamawiający przewidział:

*„UWAGA:*

*Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 % wysokości zabezpieczenia.”*

Przedmiotem zamówienia są usługi, których wykonanie nie jest związane z powstaniem odpowiedzialności za wady.

Powstaje zatem wątpliwość, na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje pozostawienie 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Postanowienia umowne zasadnie nie przewidują zatrzymania zabezpieczenia w tym przypadku. Zgodnie z § 8 ust. 3 projektu umowy: *„Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasać wcześniej niż w ostatnim dniu świadczenia usługi. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.”*

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w/w kwestii oraz dostosowanie zapisów SWZ oraz projektu umowy do charakteru niniejszego zamówienia tj. o wykreślenie zapisów dot. rękojmi.

**Odpowiedź**:

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

Dotyczy – zał. 1 SWZ Rozdział 25 **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| **UWAGA:**Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 % wysokości zabezpieczenia.Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. | **UWAGA:**Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. |

**Pytanie nr 4**

W Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/S 247-653628 (sekcja III.1.3) Zamawiający wskazał następujący warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

*„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje:*

*a/ pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych (śmieciarki ) – minimum 6 szt. , w tym:*

* *co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów przeznaczonym do dojazdu do nieruchomości z trudnym dojazdem;*
* *co najmniej 5 pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych (śmieciarki );*

*Wyżej wymienione pojazdy powinny spełniać co najmniej wymagania Dyrektywy 2007/715/EC– norma Euro 5 lub wyższa.”*

Natomiast w Rozdziale 5 OPZ pn. „Potencjał techniczny” Zamawiający wskazał:

*„a. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów komunalnych.*

1. *Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdami w ilości, co najmniej 7 pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, w tym jeden przeznaczony do dojazdu do nieruchomości z trudnym dojazdem,*
2. *Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów był* ***zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub posiadał napęd elektryczny lub hybrydowy – stanowi to jedno z kryteriów oceny ofert***
3. *Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy używane do odbioru odpadów komunalnych spełniały co najmniej normę emisji spalin Euro 5 (Euro V)(…)”*

Zapis zawarty w Rozdziale 5 lit. b) OPZ jest niezgodny z zapisami Rozdziału 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 247-653628 (sekcja III.1.3) i może wprowadzać w błąd co do zakresu obowiązków wykonawcy, który nie zadeklarował w ofercie użycia pojazdu ***zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub posiadającego napęd elektryczny lub hybrydowy*** i nie uzyskał z tego tytułu dodatkowej punktacji. Taki wykonawca – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu

– powinien dysponować minimum 6 (tak jak w treści warunku) a nie 7 pojazdami, wobec czego Zamawiający powinien go zmodyfikować.

**Odpowiedź**:

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 8-1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ )
2. Potencjał techniczny lit. b

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdami w ilości, co najmniej 7 pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, w tym jeden przeznaczony do dojazdu do nieruchomości z trudnym dojazdem,
 | b.Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdami w ilości, co najmniej 6 pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, w tym jeden przeznaczony do dojazdu do nieruchomości z trudnym dojazdem,  |

**===========**

**Pytanie nr 5**

W Rozdziale 23 SWZ Zamawiający opisał następujące kryterium oceny ofert nr 2 – **Aspekt środowiskowy - dysponowanie pojazdem napędzanym paliwem alternatywnym - 15 %.**

I opisał go tak:

*„W ramach niniejszego kryterium ocenie podlegać będzie podlegać przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą środków (urządzeń ) technicznych - pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG ) lub posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy – spełniających wymogi co najmniej dla normy emisji spalin EURO V lub wyższej (zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC).*

*Zamawiający w ww. kryterium premiował będzie Wykonawców, którzy będą chcieli wprowadzić do realizacji zamówienia pojazd/y oparty/e na rozwiązaniach sprzyjających ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.*

*Zamawiający oceni, że wskazany przez Wykonawcę pojazd spełnia kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca musi dysponować wskazanym pojazdem najpóźniej od pierwszego dnia siódmego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę.*

*Punkty będą przyznawane w następujący sposób:*

*a/ za zadeklarowanie w ofercie 1 sztuki pojazdu służącego do odbioru odpadów komunalnych zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG ) lub posiadającego napęd elektryczny lub hybrydowy spełniającego wymogi co najmniej dla normy emisji spalin EURO V lub wyższej.*

*– Wykonawca otrzyma 15,00 punktów.*

*Wykonawca może maksymalnie uzyskać 15,00 punktów.*

### Brak wskazania w formularzu ofertowym przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą środków (urządzeń ) technicznych - pojazdów przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG ) lub posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy – spełniających wymogi co najmniej dla normy emisji spalin EURO V lub wyższej będzie uznane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Wykonawca otrzyma 0,00 punktów w ramach przedmiotowego kryterium.

*(…)”*

Z powyższego opisu wynika, że Wykonawcy mogą (ale nie muszą) zobowiązać się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą środków (urządzeń) technicznych - pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy – spełniających wymogi co najmniej dla normy emisji spalin EURO V lub wyższej i w przypadku złożenia takiej deklaracji, otrzymają oni 15 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert pn. „Aspekt środowiskowy - dysponowanie pojazdem napędzanym paliwem alternatywnym - 15 %”.

Natomiast w Rozdziale 5 lit. c) OPZ pn. „Potencjał techniczny” Zamawiający wskazał jako warunek udziału w postępowaniu, aby co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów był zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub posiadał napęd elektryczny lub hybrydowy.

*„c. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów był* ***zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub posiadał napęd elektryczny lub hybrydowy – stanowi to jedno z kryteriów oceny ofert”.***

W przypadku, gdy Zamawiający wskazuje w/w jako wymóg, niespełnienie powyższego warunku tj. wykorzystywania do realizacji zamówienia co najmniej jednego pojazdu do odbioru odpadów zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub posiadającego napęd elektryczny lub hybrydowy, stanowi podstawę do odrzucenia oferty z postępowania jako niespełniającej warunków udziału w postępowaniu tj. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) Pzp.

## Wobec powyższego, wnoszę o wyjaśnienie, jakiej sytuacji dotyczy wymaganie wskazane w Rozdziale

**5 lit. c) oraz modyfikację OPZ poprzez wykreślenie zapisu Rozdziału 5 lit. c) lub też jego doprecyzowanie, że dotyczy on wyłącznie przypadku, gdy wykonawca zadeklarował w ofercie pojazd, o którym mowa w Rozdziale 5 lit. c) w celu uzyskania dodatkowej punktacji w kryterium pozacenowym.**

Również w przypadku Kryterium „**Prowadzenie edukacji ekologicznej - 5%”, na które składają się:**

1. ***„A - Ulotki*** *- dostarczenie Zamawiającemu w terminie* ***do 30.04.2022 r.*** *kolorowych broszur – ulotek obejmujących tematykę: zasady segregacji odpadów, sens hierarchii postępowania z odpadami ( metody postępowania , szkodliwość palenia odpadami w domowych paleniskach. Broszury należy przygotować w formacie A4 w ilości 2.000 szt., papier kreda błysk 170 g., dwustronna, składane do formatu C. Projekt szaty graficznej broszury należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający może udostępnić nieodpłatnie wzory ulotek informacyjnych do których posiada prawo autorskie dot. zasad segregacji, pomocne materiały dostępne są również na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/” oraz*
2. ***„B - Przedstawienie teatralne*** *- dla uczniów skarżyskich szkół podstawowych z klas I- IV, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, wystawione do* ***31.05.2022 r.*** *W klasach I-IV uczy się 1376 uczniów. Proponowane tematy przedstawienia teatralnego: zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, ukazanie wpływu człowieka na różne elementy środowiska, kształtowanie świadomości u dzieci na temat prawidłowej segregacji odpadów, wpływu człowieka na środowisko.*

*W spektaklu musi uczestniczyć co najmniej 3 aktorów, dekoracja musi być kolorowa i ciekawa dla dzieci, może być wykonana z przedmiotów pochodzących z recyklingu. Czas 1 spektaklu: minimum 30 minut – maksymalnie 45 minut. Spektakl może być zorganizowany w placówce edukacyjnej lub sali widowiskowej/ sportowej lub innej, zapewniającej odpowiednie warunki. Ewentualny koszt wynajmu pomieszczenia ponosi Wykonawca”*

w Rozdziale 23 SWZ Zamawiający wskazał, że:

*„Za przyjęcie zobowiązania do realizacji działania edukacyjnego tj. ulotek- Wykonawca otrzyma 2,00 pkt. Za brak wskazania w formularzu oferty w tym zakresie – 0,00 pkt.*

*(…)*

*Za przyjęcie zobowiązania do realizacji działania edukacyjnego tj. przedstawienie teatralne -*

*Wykonawca otrzyma 3,00 pkt. Za brak wskazania w formularzu oferty w tym zakresie – 0,00 pkt.”*

Z powyższego opisu wynika, że Wykonawcy mogą (ale nie muszą) zobowiązać się do prowadzenia edukacji ekologicznej i w przypadku złożenia takiej deklaracji, otrzymają oni maksymalnie 5 punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert pn. „Prowadzenie edukacji ekologicznej - 5%”

Natomiast w Rozdziale 6 OPZ pn. „Edukacja ekologiczna” Zamawiający wskazał:

*„Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do przeprowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej takich jak:*

***A - Ulotki*** *(…)*

*Z tytułu niedopełnienia obowiązku Zamawiający naliczy karę zgodnie z zapisami i postanowieniami umowy.*

### B - Przedstawienie teatralne (…)

*Z tytułu niedopełnienia obowiązku Zamawiający naliczy karę zgodnie z zapisami i postanowieniami umowy.*

*(…)”*

Z Rozdziału 6 OPZ wynika, że obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja edukacji ekologicznej i za niewykonanie wskazanych w OPZ obowiązków, zostanie nałożona na Wykonawcę kara umowna, co jest sprzeczne z zapisami Rozdziału 23 SWZ, zgodnie z którym Wykonawca może zobowiązać się do wykonania wskazanych tam czynności i zostaną mu przyznane za to dodatkowe punkty lub zobowiązać się do niezrealizowania czynności opisanych w Rozdziale 23 SWZ, wskutek czego wyłącznie nie otrzyma punktów w kryterium pozacenowym, ale nie zostaną na niego nałożone za to kary umowne na etapie realizacji zamówienia.

Wobec powyższego, wnoszę o wyjaśnienie, jakiej sytuacji dotyczy wymaganie wskazane w Rozdziale 6 oraz modyfikację OPZ poprzez jednoznaczne wskazanie, że zapisy Rozdziału 6 OPZ dotyczą kryterium oceny ofert i obowiązek wykonania wskazanych w nim czynności dotyczy Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy zadeklarował ich realizację w ramach kryterium oceny ofert.

**Odpowiedź**:

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 8-1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ )

5.Potencjał techniczny lit. c

Dodaje się zapis o treści :

Zapisy Rozdziału 6 OPZ dotyczą kryterium oceny ofert i obowiązek wykonania wskazanych w nim czynności dotyczy Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy zadeklarował ich realizację w ramach kryterium oceny ofert.

1. Edukacja ekologiczna

Dodaje się zapis o treści:

Zapisy Rozdziału 6 OPZ dotyczą kryterium oceny ofert i obowiązek wykonania wskazanych w nim czynności dotyczy Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy zadeklarował ich realizację w ramach kryterium oceny ofert.

============

**Pytanie nr 6**

W Rozdziale 7 SWZ Zamawiający określił następujący termin realizacji zamówienia:

***„Termin wykonania zamówienia****: 24 miesięcy .*

*Planowany termin realizacji od 01.03.2022 r. do 28.02.2024 r. Faktyczna realizacja nastąpi od daty podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.”*

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) Projektu Umowy:

*„Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie:*

*a. Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko – Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy”*

Zamawiający nie uwzględnił żadnego okresu przygotowawczego, który jest niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia, w tym m. in. do sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów, przygotowania i przekazania ulotek dot. odbioru odpadów mieszkańcom nieruchomości z zabudową jednorodzinną oraz przekazania go w formie elektronicznej dla każdego zarządzającego nieruchomością, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, poprzez przesłanie za pomocą poczty e-mail - dla nieruchomości z zabudową wielolokalową (bloki), przygotowania worków na odbiór odpadów, które powinny być oznaczone zgodnie z OPZ, przygotowania się przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (delegowania pracowników do realizacji zamówienia, przygotowania pojazdów i odpowiedniego ich oznaczenia itd.)

Zgodnie z Rozdziałem 11 OPZ Wykonawca ma sporządzić harmonogramy odbiorów odpadów. Zamawiający w Rozdziale 11 lit. c) OPZ wskazał:

*„c) Projekty harmonogramów obejmujące cały czas obowiązywania umowy Wykonawca przedstawi*

*Zamawiającemu drogą elektroniczną w edytowalnym formacie pliku, uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej 14 dni przez datą rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy, a jeśli termin ten jest krótszy najpóźniej, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia usługi.”*

Dalej Zamawiający wskazał:

*„j) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramów mieszkańcom nieruchomości w następujących formach:*

* *dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną – 1 egzemplarz w formie papierowej, obowiązek zostanie spełniony poprzez dostarczenie do skrzynki na listy, drogą pocztową lub bezpośrednio do rąk mieszkańca danej nieruchomości.*

*k) dla nieruchomości z zabudową wielolokalową (bloki) – w formie elektronicznej dla każdego zarządzającego nieruchomością, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, przesłane poprzez pocztę e-mail.”*

Natomiast w projekcie umowy Zamawiający przewidział kary umowne za:

### „§ 17

*1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:*

*h) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu projektów harmonogramów w terminie o którym mowa w części 11 OPZ - w wysokości 100,00 zł,*

1. *za każdy stwierdzony przypadek niedostarczenia harmonogramów odbioru odpadów w terminie określonym w OPZ. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramów uważa się 200 odnotowanych zgłoszeń do Zamawiającego braku otrzymania harmonogramu – w wysokości 3 000 zł,”*

## Podczas, gdy z dokumentacji postępowania nie wynika, na ile dni przed terminem, w którym Wykonawca obowiązany jest przekazać harmonogram Zamawiającemu, Zamawiający przekaże wykaz adresów Wykonawcy.

**(wnioski: 1, 2 i 3) W związku z powyższym Wykonawca wnosi o:**

* 1. **wyjaśnienie, jaki okres przygotowawczy Zamawiający przewidział na potrzeby przygotowania się do realizacji zamówienia,**
	2. **modyfikację postanowień projektu umowy i wskazanie jako obowiązku Zamawiającego, przekazania Wykonawcy Załącznika 16 - Wykazu nieruchomości ujętych w gminnym systemie w terminie najpóźniej 21 dni przez datą rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy, tj. usług odbioru i zagospodarowania odpadów,**
	3. **oraz o modyfikację zapisu OPZ zawartego w Rozdziale 2 pn. „Przedmiot zamówienia” na stronie 4, który brzmi:**

*„- Wykonawcę będzie obowiązywał zakaz odbierania odpadów biodegradowalnych z nieruchomości posiadających kompostownik. Wykaz nieruchomości posiadających kompostownik zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.” i* **nadanie mu poniższego brzmienia:**

*„- Wykonawcę będzie obowiązywał zakaz odbierania odpadów biodegradowalnych z nieruchomości posiadających kompostownik. Wykaz nieruchomości posiadających kompostownik zostanie przekazany Wykonawcy w terminie* ***najpóźniej 21 dni przez datą rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy* tj. usług odbioru i zagospodarowania odpadów”.**

Wszystkie w/w informacje powinny być razem dostarczone Wykonawcy, ponieważ są niezbędne do tego, aby mógł on przygotować harmonogram.

## Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z projektem umowy - § 2 ust. 1 lit. b) i c), w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, należy dostarczyć worki na segregowane odpady do zabudowy jednorodzinnej oraz pojemniki na leki.

**Zgodnie z dokumentacją postępowania, Wykonawca przygotować będzie musiał pakiety worków, a zgodnie z OPZ liczba deklaracji na zabudowie jednorodzinnej wynosi 4668. Wobec tego należy przygotować przynajmniej tyle pakietów (w każdym pakiecie są 4 worki, po jednym z każdej frakcji, czyli 18 672 sztuk worków), a następnie należy jeszcze te pakiety dostarczyć. Worki muszą posiadać parametry i być opisane w sposób zgodny z OPZ.**

Termin 3 dni wskazany przez Zamawiającego jest wobec w/w terminem nierealnym na zrealizowanie obowiązków wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) i c) projektu umowy.

Ponadto w § 17 ust. 1 lit. o) projektu umowy Zamawiający przewidział następującą karę umowną:

*„1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:*

*o) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu worków do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w OPZ – w wysokości 1 000,00 zł,”*

## (wniosek 3) W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 2 ust. 1 lit. b) projektu umowy i nadanie mu poniższego brzmienia:

### „1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie:

***b) Dostarczenia wymaganych worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenia w nie punktów gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej – w terminie najpóźniej na trzy dni przed realizacją zamówienia w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów***

Zamawiający wskazał termin realizacji umowy oraz terminy pośrednie jako daty dzienne, a nie przez odniesienie się do terminu zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę, że termin składania ofert wyznaczony został na dzień 18 stycznia 2022 roku, zachowanie terminów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania wydaje się nierealne. Nie uwzględniają czasu niezbędnego Wykonawcy na przygotowanie się do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp, Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.

Tym samym posłużenie się datą dzienną początku świadczenia usług nie potwierdza okresu świadczenia usług, ani czasu na przygotowanie do ich świadczenia. Dotychczasowe brzmienie nie jest więc zgodne z art. 436 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz art. 353(1) kc w zw, z art. 16 i art. 8 ust. 1 Pzp. Zamawiający powinien zatem określić, w ciągu jakiego okresu po zawarciu umowy powinno nastąpić rozpoczęcie świadczenia usług. Biorąc pod uwagę zobowiązania umowne termin ten powinien wynosić nie mniej niż 4 tygodnie od zawarcia umowy.

## (wniosek 4) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim okresie po podpisaniu umowy rozpocznie się jej realizacja usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz o modyfikację paragrafu 2 poprzez dodanie, w jakim okresie rozpocznie się świadczenie usług po zawarciu umowy, przy czym nie powinien być on krótszy niż 4 tygodnie od zawarcia umowy oraz o odpowiednie dostosowanie zapisów umowy do wprowadzonego okresu przejściowego, w tym postanowień § 2 ust. 2 projektu umowy.

**(wniosek 5) Zamawiający w postanowieniach umownych nie wskazał w jakim terminie harmonogramy mają być dostarczone mieszkańcom nieruchomości z zabudową jednorodzinną.**

**Odpowiedź**:

**Wnioski 1,2,3:**

**Ad. 1**

**Zamawiający wyjaśnia , iż wymiana worków nie wymaga okresu przygotowawczego , będzie ona realizowana na bieżąco w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. ( Wykonawca odbierając worki z odpadami zostawia pakiet nowych worków ).**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 Projektowane postanowienia umowy § 2 lit b

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 1. Dostarczenia wymaganych worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenia w nie punktów gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej – w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy
 | 1. Dostarczenia wymaganych worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenia w nie punktów gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej – sukcesywnie w trakcie realizacji umowy
 |

**Ad. 2**

**Wniosek dot. modyfikacji postanowień projektu umowy i wskazanie jako obowiązku Zamawiającego, przekazania Wykonawcy Załącznika 16 - Wykazu nieruchomości ujętych w gminnym systemie w terminie najpóźniej 21 dni przez datą rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy, tj. usług odbioru i zagospodarowania odpadów**

- nie został uwzględniony przez Zamawiającego.

Wykaz ten stanowi załącznik do SWZ – nie mniej jednak Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełny wykaz nieruchomości.

**Ad. 3**

**Wniosek dot. modyfikacji zapisu OPZ zawartego w Rozdziale 2 pn. „Przedmiot zamówienia” na stronie 4,**

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis bez zmian. Wykaz ten zostaje wprowadzony do SWZ - nie mniej jednak Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełny wykaz nieruchomości , jeżeli ulegnie on zmianie.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

Zamawiający wprowadza nowy załącznik: Wykaz nieruchomości posiadających kompostownik – zał. nr 8-2a.

**Ad. (wniosek 3) – zmiana SWZ – zgodnie z Ad. 1**

**Ad. (wniosek 4) –** Zamawiający wyjaśnia, iżtermin realizacji umowyokreśla § 2 proj. post. umowy.

**Ad. (wniosek 5) –** Zamawiającywyjaśnia, iż termin dostarczenia harmonogramów został wskazany w OPZ pkt 11 ppkt c

**Pytanie nr 7**

Wykonawca zwraca uwagę na błąd w Załączniku nr 2 do SWZ w ust. 3 polegający na wskazaniu błędnej podstawy prawnej tj. art. 89 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamówień publicznych i art 5 - 17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca wnosi o modyfikację załącznika nr 2 do SWZ poprzez wskazanie aktualnej podstawy prawnej.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 2 oferta w pkt 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamówień publicznych i art 5 - 17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. |  W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych i art 5 - 17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. |

**Pytanie nr 8**

W OPZ oraz projekcie umowy Zamawiający określił zakres prac Wykonawcy. Równocześnie Zamawiający nie wprowadził żadnej minimalnej wartości realizacji przedmiotu zamówienia. Określenie jedynie szacunkowej górnej granicy przedmiotu zamówienia bez wskazania minimalnej wielkości zamówienia, do której zrealizowania Zamawiający jest zobowiązany, nie spełnia wymogów należytego określenia przedmiotu zamówienia wynikających z art. 99 ust. 1 Pzp, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. KIO w jednym z wyroków wskazała, że: „*Zamawiający nie*

*opisując wielkości gwarantowanych stosuje praktykę, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy"* (patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 33/07). Wyrok ten zachował w pełni aktualność. Wręcz uzyskał wzmocnienie w postaci regulacji art. 433 pkt 4 Pzp, z której jednoznacznie wynika, że przewidywane postanowienia umowy nie mogą zawierać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Na Zamawiającym spoczywa zatem każdorazowo obowiązek określenia minimalnej wartości lub wielkości przedmiotu świadczenia.

Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim minimalnym zakresie Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy oraz o określenie **minimalnej wielkości lub wartości zobowiązania Zamawiającego, do którego zrealizowania Zamawiający będzie zobowiązany (gwarantowana część przedmiotu zamówienia), wskazując, że warunkach przedmiotowego zamówienia adekwatne jest wskazanie minimalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, stanowiącej 80% wartości wynagrodzenia określonego w paragrafie 6 ust. 3 projektu umowy.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że minimalny zakres zamówienia podstawowego wyniesie nie mniej niż 80% wartości wynagrodzenia podstawowego określonego w par. 6 ust. 3 projektu umowy (bez prawa opcji).

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

Dotyczy zał. 7-1 Projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 3.

 Dodaje się zapis:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych usług w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów, przy zachowaniu minimalnej wartości umowy , stanowiącej 80 % wartości zamówienia podstawowego.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów Rozdziału 13 OPZ, który opisuje prawo opcji.

Zapisy zawarte w projekcie umowy, Ofercie (załączniku nr 2 do SWZ) oraz Rozdziale 13 OPZ nie są ze sobą spójne, wykluczają się.

Zgodnie z SWZ oraz załącznikiem nr 2 do SWZ, na cenę brutto oferty składają się cena za realizację zamówienia podstawowego oraz zamówienie objęte prawem opcji.

Po analizie dokumentacji postępowania Wykonawca doszedł do wniosku, że kwota wskazana w paragrafie 6 ust. 3 projektu umowy to wartość brutto zamówienia podstawowego.

Proszę o potwierdzenie powyższego lub wskazanie informacji czego dotyczy kwota, o której mowa w paragrafie 6 ust. 3 projektu umowy.

Zamawiający przewidział prawo opcji na poziomie 30% zamówienia podstawowego. W paragrafie 7 ust. 1 projektu umowy Zamawiający wskazał:

*„W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 30% w stosunku do wartości określonej w § 6 ust 3 Umowy.”,* co potwierdzałoby, że w § 6 ust 3 Umowy mowa jest o wartości zamówienia podstawowego.

Zgodnie z paragrafem 7 ust. 4 projektu umowy: *„W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 90 % wartości umowy, określonej w § 6 ust. 3 umowy.”*

Natomiast w OPZ Zamawiający ,opisując prawo opcji, odnosi się do wartości ilościowych, a nie kwotowych, co w warunkach tego zamówienia jest nieadekwatne.

Zgodnie z Komentarzem do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza*:*

*„Warunki ustanowienia opcji, jej przedmiot i zakres leżą w gestii zamawiającego i nie doznają ograniczeń ze strony ustawodawcy. Różnorodność przedmiotów zamówień oraz uwarunkowań organizacyjnych ich udzielania nie pozwala bowiem na przyjęcie uniwersalnych rozwiązań. Rozwiązania te mają jedną cechę wspólną – uelastycznienie warunków realizacji zamówienia publicznego. Uelastycznienie to jest efektem kształtowania się potrzeb zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Do jego uruchomienia nie jest wymagana zgoda wykonawcy. Należy podkreślić, że sposób określenia rodzaju i wartości opcji w sposób naturalny powinien być konfrontowany z warunkami rynkowymi, w których dochodzi do udzielenia zamówienia. Kształtowanie przedmiotu, zakresu lub sposobu korzystania z opcji co do zasady ma wpływ na poziom ryzyka po stronie wykonawcy, co z pewnością może znaleźć odzwierciedlenie w cenie i innych warunkach oferty, którą wykonawca składa. Ustawodawca pozostawia również zamawiającemu wybór co do sposobu skonstruowania opcji i opisania tego w umowie na zasadach: zwiększenia lub zmniejszenia.* ***Zawsze jednak opcja powinna zostać opisana w ten sposób, aby wykonawca w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny mógł stwierdzić, jaki jest zakres zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, a także sposoby skorzystania z opcji****.”*

Wobec różnic w opisie prawa opcji w OPZ oraz w projekcie umowy, wnosimy o wyjaśnienie sposobu i zasad realizacji opcji i modyfikację zapisów OPZ dot. prawa opcji i dostosowanie ich do postanowień umownych wskazanych w paragrafie 7 projektu umowy, których zapisy są korzystniejsze dla Zamawiającego oraz adekwatne do przedmiotowego postępowania.

Mając na uwadze charakter zamówienia oraz fakt, że ilości odpadów o określonych kodach odbioru zostały wskazane przez Zamawiającego w celu oszacowania wielkości zamówienia i nie odnoszą się do rzeczywistej wielkości zamówienia, która może okazać się odmienna od szacunku, możliwość skorzystania z prawa opcji powinna odnosić się do wartości kwotowych, a nie ilości odebranych odpadów komunalnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż opcja przewidywana jest do 30 % wartości zamówienia podstawowego, przy czym rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości zebranych odpadów i cen w tym zakresie.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 Projektowane postanowienia umowy § 6 pkt 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 3.Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………….zł brutto (zgodnie z ceną ofertową).. | 3.Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………….zł brutto (zgodnie z ceną ofertową - **suma wartości części podstawowej i rozszerzonej**)w tym :Cześć podstawowa : ……………….. zł. bruttoCzęść rozszerzona – prawo opcji: …………. zł. brutto |

=============

**Pytanie nr 10**

Wykonawca zwraca uwagę, że w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ wskazano 120 dniowy termin związania ofertą. Z kolei w Rozdziale 21 ust. 7 SWZ Zamawiający wskazał 30 dniowy termin związania ofertą. Wobec tego, że zapis dot. terminu związania ofertą w Załączniku nr 2 do SWZ (Oferta) brzmi:

***„6.*** *Oświadczam/y, że:*

*a/ uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ;”*

konieczne jest sprostowanie przez Zamawiającego różnic dot. terminu związania ofertą w SWZ.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 1 SWZ – rozdział 21 pkt 7

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Wykonawca składając ofertę pozostaje nią **związany przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym **Wykonawca związany jest złożoną ofertą w terminie wskazanym w rozdziale 19 SWZ.** | Wykonawca składając ofertę pozostaje nią **związany przez okres 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym **Wykonawca związany jest złożoną ofertą w terminie wskazanym w rozdziale 19 SWZ.**  |

**Pytanie nr 11**

W Rozdziale 20 ust. 3 SWZ Zamawiający wskazał:

*„3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej* ***( dot. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne) – nie dotyczy.***

***Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*** *dot. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ).”*

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jaki sposób należy złożyć ofertę (załącznik nr 2 do SWZ), a także inne wymagane w postępowaniu dokumenty – czy wyłącznie w formie elektronicznej, czy Wykonawca może również złożyć je w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i Zamawiający uzna je za złożone prawidłowo, mimo że z dokumentów postępowania wynika, że postępowanie ma wartość równą lub przekraczającą progi unijne. W ocenie Wykonawcy taki sposób złożenia oferty nie będzie prawidłowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, który zastosuje się do instrukcji Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 1 SWZ – rozdział 20 pkt 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |  Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  |

**Pytanie nr 12**

Prosimy o wskazanie czy i jakie dokumenty wraz z ofertą (załącznik nr 2 do SWZ) powinien złożyć Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia?

Z Rozdziały 10 SWZ wynika, że JEDZ Zamawiający żąda wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona i składany jest on wraz z dokumentami wskazanymi w rozdziale 10 pkt 4 SWZ.

Natomiast w Rozdziale 20 ust. 6 SWZ Zamawiający wskazał:

*„6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę****. ( dot. postępowań o wartości równej lub wyższej niż progi unijne ) - nie dotyczy.***

### Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.”

Prosimy o wskazanie jakie oświadczenie ma na myśli Zamawiający w Rozdziale 20 ust. 6 SWZ oraz wskazanie jakie dokumenty wraz z ofertą ma złożyć Wykonawca, w tym czy należy wraz z ofertą złożyć JEDZ (postępowanie jest o wartości równej lub wyższej niż progi unijne), skoro na podstawie Rozdziału 10 nie ma takiego obowiązku. Ponadto prosimy o wskazanie prawidłowej formy podpisania JEDZ, biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie jest o wartości równej lub wyższej niż progi unijne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż JEDZ wymagany jest wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona .

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 1 SWZ – rozdział 20 pkt 11 ppkt 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę**. ( dot. postępowań o wartości równej lub wyższej niż progi unijne ) - nie dotyczy.** **Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.**  |  Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę**. ( dot. postępowań o wartości równej lub wyższej niż progi unijne ) - nie dotyczy z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej.** |

**Pytanie nr 13**

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 19 projektu umowy:

***„****Zamawiający dopuszcza zmianę lub dodanie nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana instalacji może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający musi uzasadnić swoje stanowisko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami prawa w stosunku do nowej instalacji.”*

Prosimy o wskazanie w jakim maksymalnym terminie od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę

zmiany instalacji, Zamawiający udzieli akceptacji i o potwierdzenie, że ta sama procedura tj. dokonanie zgłoszenia i udzielenie akceptacji przez Zamawiającego w określonym terminie, dotyczy procedury dodania nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia , iż ta sama procedura dot. dodania nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 3 ust. 19

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Zamawiający dopuszcza zmianę lub dodanie nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana instalacji może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający musi uzasadnić swoje stanowisko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami prawa w stosunku do nowej instalacji. |  Zamawiający dopuszcza zmianę lub dodanie nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana instalacji może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający musi uzasadnić swoje stanowisko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami prawa w stosunku do nowej instalacji.Zamawiający w maksymalnym terminie 5 dni dokona akceptacji zgłoszonej przez Wykonawcę zmiany instalacji. Ta sama procedura dot. dodania nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. |

**Pytanie nr 14**

W § 6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wskazał, że: *„Ceny jednostkowe są cenami ostatecznymi, obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom również w przypadku realizacji prawa opcji.”*

Zamówienie udzielane jest na okres przekraczający 12 miesięcy, wobec czego zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp, obowiązkowe jest przewidzenie waloryzacji wartości zamówienia, co oznacza, że zapis § 6 ust. 2 projektu umowy jest niezgodny z przepisami prawa. Również zapis § 7 ust. 2 projektu umowy wskazuje na możliwość zmiany wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 projektu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w § 6 ust. 2 projektu umowy, skoro waloryzacja ma charakter obligatoryjny, a w warunkach niniejszego zamówienia musi dotyczyć cen jednostkowych (rozliczenie cenami jednostkowymi).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż ceny podane w ofercie są cenami stałymi i podlegają waloryzacji zgodnie z zapisami umowy.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Ceny jednostkowe są cenami ostatecznymi, obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom również w przypadku realizacji prawa opcji. |  Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa usług zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna, jak dla zamówienia podstawowego, określona w druku oferty wykonania dla poszczególnych kodów odpadów. |

**Pytanie nr 15**

Prosimy o wskazanie, o jaką wartość chodzi w § 6 ust. 3 projektu umowy. Czy jest to wartość zamówienia podstawowego czy może suma wartości zamówienia podstawowego i wartości wynikającej z prawa opcji.

Biorąc pod uwagę zapisy § 7 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że jest to wartość brutto zamówienia podstawowego wskazanego w ofercie, bez prawa opcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana w tym zakresie została dokonana zgodnie z odpowiedzią na Zapytanie Nr 1 – Pytanie nr 9.

**Pytanie nr 16**

Zamawiający w § 8 projektu umowy przewidział zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 22 ust. 1 SWZ:

„*Cena całkowita = Cena zamówienia podstawowego + Cena Opcji.”*

## Prosimy o wskazanie czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy obliczane będzie od wartości brutto zamówienia podstawowego czy od sumy wartości zamówienia podstawowego i opcji.

W Rozdziale 23 SWZ Zamawiający wskazał:

### „Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

*Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy* ***w wysokości 3 %*** *ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT ( 3 % całkowitej ceny brutto podanej w najkorzystniejszej ofercie.)”*

## Prosimy o jednoznaczne wskazanie wysokości zabezpieczenie należytego wykonania umowy – czy

**będzie ono wynosiło 5 % czy 3 %?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowym postepowaniu konstrukcja zalicza prawo opcji do całkowitej ceny podanej w ofercie – dlatego też zgodnie z zapisem w druku oferty Wykonawca zobowiązany jest do  **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **3 %** od ceny całkowitej/ofertowej ryczałtowej brutto podanej w ofercie w pkt 1.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 8 pkt 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny oferty brutto. |  Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny oferty brutto. |

**Pytanie nr 17**

W § 11 ust. 8 projektu umowy Zamawiający wskazał, że:

*„Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy w przypadku nierealizowania jej zgodnie z kryteriami oceny ofert i zawrzeć umowę zastępczą której kosztami zostanie obciążony Wykonawca.”*

Powyższy zapis jest zbyt ogólny i nie wynika z niego konkretnie w jakich przypadkach Zamawiający uprawiony będzie do zawarcia umowy zastępczej oraz na jakich zasadach.

W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie zapisu umownego poprzez:

* wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez nierealizowane umowy zgodnie z kryteriami oceny ofert;
* jakie konkretnie warunki mają być spełnione, aby możliwe było uruchomienie wykonania zastępczego,

w tym dookreślenie takich warunków np. wskazanie, jakie naruszenia uzasadniają możliwość wykonania zastępczego i wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń przed dokonaniem wykonania zastępczego.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 11 ust. 8.

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| *„Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy w przypadku nierealizowania jej zgodnie z kryteriami oceny ofert i zawrzeć umowę zastępczą której kosztami zostanie obciążony Wykonawca.”* |  ust. 8 – zostaje wykreślony |

**Pytanie nr 18**

Zamawiający w § 12 projektu umowy przewidział możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

W § 12 ust. 3 pkt 1) projektu umowy Zamawiający wskazał, że:

*„Istotne zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:*

*1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub OPZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;”*

Po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentacją postępowania, w tym z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/S 247-653628 oraz OPZ, Wykonawca stwierdził, że Zamawiający nie określił w żadnym z tych dokumentów podstaw do zmiany umowy zgodnych z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W OPZ Zamawiający nie wskazał przesłanek zmiany umowy zgodnych z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Natomiast w sekcji VI.3) ogłoszenia o zamówieniu wskazano: „(…) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte zostały w załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (…)”.

Również w Rozdziale 14 ust. 4 SWZ Zamawiający wskazał, że przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

*„1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:*

1. *niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:*
	1. *określają rodzaj i zakres zmian,*
	2. *określają warunki wprowadzenia zmian,*
	3. *nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;”*

Zgodnie z Komentarzem do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza*: „Warunkiem zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp jest sformułowanie i przedstawienie zainteresowanym wykonawcom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokładnych i precyzyjnych postanowień umownych. Takie działania podjęte zasadniczo już na etapie, gdy potencjalni oferenci decydują o udziale w postępowaniu, a także w toku realizacji zamówienia ograniczą i zminimalizują wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także warunków, na jakich zostaną one zrealizowane. Uwzględniając powyższe, każdy z wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na równych zasadach będzie mógł ocenić przyszłe warunki realizacji zamówienia publicznego, oszacować ryzyka związane z tym procesem, a w konsekwencji przygotować ofertę na określonym poziomie cenowym. Zakres dopuszczalnych zmian może być szeroki, a prawodawca stwarza uczestnikom rynku zamówień publicznych szansę na ukształtowanie umowy z zachowaniem takiego poziomu elastyczności, jaki jest niezbędny do efektywnego zrealizowania zaplanowanej inwestycji.* ***Podstawowe ramy wyznacza jednak treść przepisu – spełnienie określonych w nim wymagań jest warunkiem koniecznym do sformułowania skutecznych klauzul przeglądowych.*** *Ustawodawca w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp pozwala zatem zamawiającemu już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie prawidłowego toku realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie tzw. klauzul przeglądowych umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych. (…) Pierwszym i niezbędnym warunkiem zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp jest uwzględnienie możliwości dokonania zmiany już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, np. w specyfikacji warunków zamówienia. Z uwagi na to, że klauzule przeglądowe określają zasady dokonywania zmiany umowy, odpowiednim rozwiązaniem byłoby, gdyby znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do zawieranej umowy. Obowiązek przewidzenia zmian umowy w dokumentach zamówienia stanowi urzeczywistnienie zasady przejrzystości postępowania, gwarantującej równe traktowanie wszystkich wykonawców. Ponadto przewidzenie zmian w umowie oraz ich precyzyjne sformułowanie pozwala wykonawcom na jak najlepsze przygotowanie się do realizacji zamówienia. Przewidując możliwość dokonywania zmian, zamawiający informuje w szczególności o dostrzeganych wyzwaniach, jakie mogą pojawić się na etapie wykonania umowy. Tym samym doprecyzowuje swoje wymagania, określa przesłanki rozłożenia ryzyk, a tym samym umożliwia wykonawcom optymalne skalkulowanie oferty. (…) Należy wyraźnie podkreślić, że obowiązek opisania zmiany w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzul umownych oznacza, że zamawiający nie może ograniczyć się wyłącznie do ogólnikowej wzmianki, że zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Konieczne jest, aby określił on zasady modyfikacji umowy. Postanowienia o zmianie umowy są jasne, precyzyjne i jednoznaczne wtedy, gdy „wszyscy rozsądnie poinformowani oferenci – zachowując zwykłą staranność*

*– są w stanie dokładnie zrozumieć ich znaczenie oraz interpretują je w ten sam sposób”. A zatem zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków zmian w postanowieniach umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony umowy z normy zawartej w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.*

*Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego przepisu przysługuje jedynie w przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności. Omawiany warunek jest niezmiernie istotny do skutecznego dokonania zmiany umowy, zbyt ogólnikowe opisanie zmian może bowiem w konsekwencji uniemożliwić jej zmianę. Dlatego też należy pamiętać, by posługiwać się sformułowaniami, które są zrozumiałe dla wykonawców działających w określonej branży. (…) Kolejnym warunkiem zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp jest konieczność określenia rodzaju, zakresu i warunków wprowadzenia zmian. Określając zakres dopuszczalnej zmiany, zamawiający powinien wskazać, które z elementów umowy podlegają modyfikacji (np.: termin realizacji, wysokość wynagrodzenia wykonawcy czy poszczególne terminy płatności częściowych lub etapy spełnienia świadczeń wykonawcy oraz ich przedmiot). Ponadto zamawiający powinien oznaczyć granice tej zmiany, w szczególności przez określenie okoliczności, które wpływają na jej kształt lub przez wskazanie określonego rezultatu, który ma być zrealizowany przez dokonanie zmiany. W przypadku natomiast określenia warunków wprowadzenia zmian do umowy należy sformułować przesłanki lub okoliczności, które muszą zaistnieć, by tę zmianę spowodować, i które pozwolą podjąć inicjatywę zmiany umowy, np. wystąpienie ze stosownym wnioskiem przez stronę umowy. (…)”*

Wykonawca zwraca Zamawiającemu uwagę, że nie przewidział on skutecznych przesłanek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, co potwierdza przytoczony powyżej fragment komentarza do nowej ustawy Pzp.

## Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów § 12 ust. 2 pkt 1 projektu umowy poprzez zawarcie w nim przesłanek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 12 ust. 3 pkt 1

Dopisuje się § 12 ust. 6 o treści:

6. Zamawiający przewiduje, że istotne zmiany do umowy mogą być dokonane w następujących okolicznościach:

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, która oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, występujące po podpisaniu umowy, którego skutkom nie można zapobiec, powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu (w szczególności: klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajk, zamieszki wewnętrzne; akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie zobowiązania) – możliwa jest zmiana umowy w zakresie niezbędnym do uwzględnienia skutków działania siły wyższej, w szczególności postanowień dotyczących terminów wykonania umowy (w tym przedłużenie trwania umowy), sposobu jej wykonania, wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia;

2) w przypadku zmian w prawie mających istotny wpływ na zakres, termin i sposób wykonania umowy, przy czym zmianę w prawie Strony rozumieją jako wejście w życie nowych przepisów prawa, norm technicznych, a także zmianę aktów prawa miejscowego związanych z przedmiotem umowy, w szczególności w zakresie sposobu i zakresu segregacji odpadów lub organizacji systemu odbioru odpadów na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna – możliwa jest zmiana każdego z postanowień umowy w celu dostosowania jego treści do zmienionych przepisów, w tym zmiana terminu realizacji umowy

3) w razie wydania decyzji lub innych aktów organów administracji publicznej wiążących Zamawiającego, mających istotny wpływ na zakres lub sposób wykonania umowy – możliwa jest zmiana każdego z postanowień umowy w celu dostosowania ich treści do tych aktów;

4) w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia;

5) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku, gdy realizacja usługi stanowiącej przedmiot Umowy w terminie pierwotnym okaże się niemożliwa z powodu zaistnienia siły wyższej i/lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie był w stanie przewidzieć przy zawarciu Umowy, a konieczna jest celem zapewnienia przez Gminę ciągłości działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) zmiana w zakresie podwykonawstwa (zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy)

**Pytanie nr 19**

W § 13 projektu umowy Zamawiający przewidział klauzulę waloryzacyjną. Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dot. zapisów o waloryzacji:

* + 1. W § 13 ust. 2 pkt 2 projektu umowy, Zamawiający wskazał, że waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania umowy w taki sposób, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 1 lipca danego roku kalendarzowego, w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy. **Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wskazał, że waloryzacja może nastąpić dopiero od dnia 1 lipca, a nie po roku od rozpoczęcia realizacji umowy?**

**Wnosimy o modyfikację w/w zapisu umownego i zastąpienie w/w zwrotu, następującym zapisem: *„początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest upływ terminu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.”***

* + 1. W § 13 ust. 2 pkt 4 projektu umowy, Zamawiający wskazał, że waloryzacji będzie podlegać cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia, określona w ofercie Wykonawcy. **Prosimy o wyjaśnienie o jaką cenę ryczałtową chodzi w powyższym zapisie?** Zgodnie z § 6 ust. 1 projektu umowy, całkowita wartość przedmiotu zamówienia została określona jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w OPZ oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych w złożonej ofercie. **Prosimy o potwierdzenie, że waloryzacja będzie dotyczyła cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i odpowiednią modyfikację zapisów dot. waloryzacji w projekcie umowy.**
		2. W § 13 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, Zamawiający wskazał, że każdorazowo maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji, nie może przekroczyć wartości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu umowy, w chwili jej zawarcia.

## Prosimy o wyjaśnienie o jakie wynagrodzenie ryczałtowe chodzi w powyższym zapisie? Prosimy również o wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający ustalając próg limitu waloryzacji na poziomie 1%. Zwracamy uwagę, że jest to waloryzacja pozorna.

* + 1. W § 13 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający wskazał, że jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, oblicza się różnicę miedzy średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązująca w dniu otwarcia ofert, a cena nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez wykonawcę, zgodnie z ust. 1.

## Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób obliczona będzie wartość waloryzacji na podstawie tego postanowienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że waloryzacja będzie dotyczyła cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie

Zamawiający wyjaśnia, że w zapisie § 13 ust. 2 pkt. 5 ( po zmianie pkt 4 ) projektu umowy chodzi o wynagrodzenie dotyczące cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

 Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 2 i ust. 3

§ 13 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

1. waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym, a początkowym terminem ustalenia zmian wynagrodzenia jest upływ terminu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wykreśla zapis § 13 ust. 3 projektu umowy, zmianie ulega dalsza numeracja.

**Pytanie nr 20**

W § 15 ust. 1 projektu umowy Zamawiający wskazał, że korespondencja pomiędzy stronami odbywać się będzie w formie pisemnej lub elektronicznej. Natomiast zgodnie z § 15 ust. 2 projektu umowy, za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, do zachowania **pisemnej formy** czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Natomiast zgodnie z art. 781§ 1 KC, do zachowania **elektronicznej formy** czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 781§ 2 KC, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Natomiast w ust. 2 powyżej, Zamawiający mówi już o pisemnym potwierdzeniu treści dokumentów, o których mowa w pkt 1 (zapewne Zamawiającemu chodziło nie o pkt, a o ust. 1, prosimy o potwierdzenie).

Wykonawca nie dostrzega sensu pisemnego potwierdzania przez strony dokumentów, które strony zobowiązane były złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

W związku z powyższym prosimy o ponowną analizę zapisów § 15 ust. 1 i 2 projektu umowy i ich stosowną modyfikację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o ust. 1.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 15 ust. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i datę jej zawarcia. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej. | Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i datę jej zawarcia. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej. |

**Pytanie nr 21**

W § 15 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia bez powiadomienia Wykonawcy. Prosimy o dokładne wyjaśnienie i opisanie sposobu przeprowadzenia w/w kontroli wskazując m. in. sposób jej przebiegu, czas trwania kontroli, miejsce kontroli, zakres podlegający kontroli, sposób jej udokumentowania, sposób poinformowania Wykonawcy o wyniku kontroli, czy z kontroli zostanie przedstawiona notatka/zalecenia dla Wykonawcy, z jaką częstotliwością Zamawiający będzie dokonywać kontroli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż sposób przeprowadzenia kontroli opisany jest w OPZ . Z każdej przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół lub notatka, która zostanie przekazana Wykonawcy .

**Pytanie nr 22**

1. W § 17 ust. 1 lit. l) i n) projektu umowy Zamawiający wbrew przepisom art. 433 pkt 1 ustawy Pzp zastosował klauzule abuzywne i przewidział kary umowne za opóźnienie.

## W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację zapisów § 17 ust. 1 lit. l) i n) projektu umowy poprzez zmianę wyrażenia „opóźnienia” na wyrażenie „zwłoki”.

1. W § 17 ust. 1 lit. s) projektu umowy Zamawiający przewidział następującą karę umowną: „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy dzień zwłoki – 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co należy rozumieć jako wynagrodzenie umowne brutto, czy chodzi o wartość umowy wskazaną w § 6 ust. 3 projektu umowy?

Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w/w kara umowna jest bardzo wysoka, przewidzenie aż tak dotkliwej kary umownej z pewnością będzie miał wpływ na fakt, że Wykonawcy będą musieli wkalkulować ryzyko jej wystąpienia w cenę oferty i Zamawiający otrzyma dużo wyższe oferty, niż przy wskazaniu wysokości kary umownej proporcjonalnej do stopnia naruszenia postanowień umownych. Wobec tego, Wykonawca wnioskuje o następującą modyfikację zapisu § 17 ust. 1 lit. s) projektu umowy „*za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy dzień zwłoki*

*– 0,002 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 3 umowy”*

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ:

1. Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 17 ust. 1 lit. l) i n).

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| l) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu nagrań z video rejestratorów | l) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu nagrań z video rejestratorów |
| 1. za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu dziennego, o których mowa w OPZ oraz raportów miesięcznych, o których mowa w § 5 umowy - w wysokości 100,00 zł,
 | 1. za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu dziennego, o których mowa w OPZ oraz raportów miesięcznych, o których mowa w § 5 umowy - w wysokości 100,00 zł,
 |

Dotyczy zał. 7-1 projektowane postanowienia umowy § 17 ust. 1 lit. s).

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 1. s)za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy dzień zwłoki – 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.
 | s) „*za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy dzień zwłoki – 0,002 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 3 umowy – dla części podstawowej”*  |

**Pytanie nr 23**

Zamawiający w § 18 projektu umowy, zastrzegł, że strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonania umowy wszelkich informacji, uzyskanych w związku z realizacją umowy, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe drugiej strony.

W § 3 ust. 8 projektu umowy Zamawiający wskazał, że: „*Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.”*

## Ze względu na bardzo ogólny zapis umowny, wnosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie informacje mają charakter poufny i zdefiniowanie ich w projekcie umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że informacje poufne zawarte w § 3 ust. 8 projektu umowy dotyczą głównie czynności kontrolnych związanych z prawidłowością segregacji odpadów i dostępu pracowników do oddawanych przez mieszkańców odpadów, w których mogą znajdować się dane mające charakter poufny.

Zastosowanie w takich sytuacjach ma [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)](https://lexlege.pl/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-95-46-we-ogolne-rozp)

**Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy znajdujące się w tabeli umieszczonej w ust. 8 dot. podwykonawstwa na formularzu Oferta (załącznik nr 2 do SWZ) dot. wyłącznie zamówienia podstawowego (tj. bez opcji).

Wnosimy także o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wypełnić tabelę dotyczącą podwykonawstwa, gdy na etapie składania ofert konkretni podwykonawcy nie są znani.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestie podwykonawstwa reguluje rozdział 5 Pzp ( od art. 462 – 465 Pzp ). W dokumentach zamówienia zostało to wyartykułowane – o ile są znani. Wskazywane przez Wykonawcę na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani, ma charakter informacyjny.

**Pytanie nr 25**

Zwracamy uwagę, że dokument „Załącznik 11 Oświadczenie o przekazywaniu odebranych odpadów komunalnych do wybranych instalacji komunalnych” zawiera błędy i niezbędna jest jego modyfikacja. W OPZ Zamawiający wskazuje, że ww. oświadczenie dotyczy tylko odpadów zmieszanych. Wnosimy zatem o wyjaśnienie, czy zgodnie z OPZ załącznik nr 11 dotyczyć ma tylko odpadów zmieszanych i instalacji komunalnych oraz o jego modyfikację w następujący sposób: poprzez wskazanie, że oświadczenie dotyczy tylko odpadów zmieszanych, albo, że oświadczenie dotyczy instalacji, a nie instalacji komunalnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pytanie dot. zał. 7-8 do SWZ . Oświadczenie dot. instalacji do których przekazywane są odpady zmieszane i odpady biodegradowalne.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Dot. zał. 8 – 1 rozdz. 2 Przedmiot zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| * Wykonawca zobowiązuje się przekazywać zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) do instalacji/przedsiębiorstw wskazanych przez siebie w oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 11 do Umowy.
 | * Wykonawca zobowiązuje się przekazywać zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) i odpady biodegradowalne do instalacji/przedsiębiorstw wskazanych przez siebie w oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 11 do Umowy.
 |

**Pytanie nr 26**

Obecne brzmienie dokumentów zamówienia w sposób wzajemnie sprzeczny określa krąg osób, których dotyczy obowiązek zatrudnienia.

Wnosimy o wyjaśnienie, kogo dotyczyć ma obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę i modyfikację zapisów niezgodnych z Rozdziałem 6 ust. 6 SWZ tj. zapisu zawartego w Rozdziale 2 lit. b) i c) OPZ, określenie w sposób poprawny zakresu obowiązku zatrudnienia wprowadzonego zgodnie z art. 95 Pzp i nadanie mu poniższego brzmienia:

*„b. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy na umowę o pracę osób kierujących pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do świadczenia przedmiotu zamówienia oraz obsługujących Biuro Obsługi*

*c.* Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy – wykaz wszystkich pracowników, o których mowa w lit. b) powyżej, zatrudnionych do realizacji usługi na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.*”* oraz postanowienia umownego zawartego w paragrafie 10 ust. 2 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

 *„2. Wykonawca zobowiązuje się (zgodnie z art. 95 ustawy „Prawo zamówień publicznych”) do zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy pracowników na umowę o pracę, w tym do zatrudnienia na umowę o pracę pracowników kierujących pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do świadczenia przedmiotu zamówienia oraz obsługujących Biuro Obsługi.*

1. *Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy – wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji usługi w zakresie wskazanym w ust. 1, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.*
2. *W przypadku zmiany składu osobowego personelu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca złoży niezwłocznie (w ciągu 7 dni) skorygowany wykaz pracowników z uwzględnieniem aktualnie zatrudnionych pracowników do realizacji usługi objętej niniejszą umową.”*

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

**Dot. zał. 8 – 1 rozdz. 4 Aspekty społeczne lit. b i c**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| b.Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy wszystkich pracowników na umowę o pracę, w tym do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników kierujących pojazdami specjalistycznymi wykorzystywanymi do świadczenia przedmiotu zamówienia oraz obsługujących Biuro Obsługi. | b.*Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy na umowę o pracę osób kierujących pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do świadczenia przedmiotu zamówienia oraz obsługujących Biuro Obsługi* |
| c.Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy – wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji usługi na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. | CWykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy – wykaz wszystkich pracowników, o których mowa w lit. b) powyżej, zatrudnionych do realizacji usługi na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.*”* |
| d.W przypadku zmiany składu osobowego w/w personelu Wykonawca złoży niezwłocznie (w ciągu 7 dni) skorygowany wykaz pracowników z uwzględnieniem aktualnie zatrudnionych pracowników do realizacji usługi objętej niniejszą umową.  | *d**W przypadku zmiany składu osobowego ww. personelu, Wykonawca złoży niezwłocznie (w ciągu 7 dni) skorygowany wykaz pracowników z uwzględnieniem aktualnie zatrudnionych pracowników do realizacji usługi objętej niniejszą umową.”- dot. lit. a i b*  |

**Dot. zał. 7 – 1 Projektowane postanowienia umowy § 10 ust. 2, 3 i 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 2Wykonawca zobowiązuje się (zgodnie z art. 95 ustawy „Prawo zamówień publicznych”) do zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy wszystkich pracowników na umowę o pracę, w tym do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników kierujących pojazdami specjalistycznymi wykorzystywanymi do świadczenia przedmiotu zamówienia oraz obsługujących Biuro Obsługi. | *„2.* *Wykonawca zobowiązuje się (zgodnie z art. 95 ustawy „Prawo zamówień publicznych”) do zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy pracowników na umowę o pracę, w tym do zatrudnienia na umowę o pracę pracowników kierujących pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do świadczenia przedmiotu zamówienia oraz obsługujących Biuro Obsługi.* |
| 3Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy – wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji usługi na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. | 1. *Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy – wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji usługi w zakresie wskazanym w ust. 2,na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.*
 |
| 4W przypadku zmiany składu osobowego w/w personelu Wykonawca złoży niezwłocznie (w ciągu 7 dni) skorygowany wykaz pracowników z uwzględnieniem aktualnie zatrudnionych pracowników do realizacji usługi objętej niniejszą umową.  | 1. *W przypadku zmiany składu osobowego personelu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca złoży niezwłocznie (w ciągu 7 dni) skorygowany wykaz pracowników z uwzględnieniem aktualnie zatrudnionych pracowników do realizacji usługi objętej niniejszą umową.”*
 |

**Pytanie 27**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podana przez Zamawiającego kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (tj. 21.081.840,96 zł brutto) obejmuje tylko zamówienie podstawowe czy także opcję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż kwota ta obejmuje tylko zamówienie podstawowe.

=====

**Pytanie 28**

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w przypadku ewentualnych zmian obowiązujących przepisów dotyczących poziomu recyklingu oraz wyliczania poziomu recyklingu umowa i załącznik (tabela) zostaną odpowiednio dostosowane do zmienionych regulacji prawnych, a Wykonawcy wyliczał będzie poziomu recyklingu każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie roku poziom recyklingu zostanie wyliczony zgodnie z aktualnymi przepisami. Wnosimy o wprowadzenie odpowiedniego postanowienia do projektu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zmian przepisów dostosuje sposób wyliczenia poziomu recyklingu do zmienionych regulacji prawnych.

**Pytanie 29**

W Rozdziale 22 SWZ Zamawiający wskazał:

*„*Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku oferty wykonania ( zał. Nr 2 ) lub druku sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem.

Wykonawca zobowiązany jest podać – cenę jednostkową ryczałtową netto w PLN za 1 Mg dla wszystkich kodów odpadów zarówno dla zamówienia podstawowego , jak i zamówienia objętego prawem opcji. Cena ta pomnożona przez „przewidywaną masę odpadów do odebrania w ramach umowy ( 24 miesięcy ) w Mg” – winna zostać wpisana w kolumnie 5 ( Cena /ryczałtowa/ netto w PLN) dla każdego rodzaju kodu odpadów. Po zsumowaniu należy wpisać: wartość - Cena /ryczałtowa/ netto w PLN; wartość podatku VAT oraz RAZEM cena brutto dla zamówienia podstawowego i rozszerzonego (opcja ).”

W formularzu oferty znajdują się tabele, w których należy podać cenę jednostkową za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów poszczególnych kodów.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie uśrednionej ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. jednej uśrednionej ceny jednostkowej dla kilku lub wszystkich kodów odpadów, czy też Zamawiający wymaga, aby każda cena jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie odpadów była kalkulowana indywidualnie za dany kod odpadów, z uwzględnieniem faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania danego kodu odpadów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby każda cena jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie odpadów była kalkulowana indywidualnie za dany kod odpadów, z uwzględnieniem faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania danego kodu odpadów.

***ZAPYTANIE Nr 2***

w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko – Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”, numer referencyjny: ZP.271.53.2021.EZ, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w następującym zakresie:

# **Pytanie 1**

Zgodnie z Rozdziałem 6 pkt 9 SWZ: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do SWZ oraz w Części II Sekcja D standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, zobowiązuje Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu.

Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczącego Wykonawcy do oferty, czy w związku z tym oświadczenie należy złożyć w zakresie podmiotu trzeciego?

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

**Dot. zał. 1 rozdz. 6 Opis przedmiotu zamówienia pkt 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| c/ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do SWZ oraz w Części II Sekcja D standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, zobowiązuje Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu. | c/ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do SWZ oraz w Części II Sekcja D standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.  |

**Pytanie 2**

Zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 2 ppkt 2) SWZ: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada:

a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie obejmującym wszystkie kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 9 b i następnymi ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej jako organu właściwego.

# W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg posiadania w/w uprawnień dotyczy każdego nich.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy PZP: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Prosimy o wykreślenie zastrzeżenia, że warunek musi spełnić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Biorąc pod uwagę specyfikę i charakter przedmiotu zamówienia oraz art. 9c. 1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 Pzp – Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postepowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

# **Pytanie 3**

W Rozdziałem 10 pkt 4 pkt 5) SWZ, Zamawiający będzie żądał:

5) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust.

2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy PZP: Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815).

W postępowaniu o niższej wartości taka podstawa wykluczenia nie jest dopuszczalna, nie można jej zastosować jako fakultatywnej, zatem żądanie dokumentu stoi w sprzeczności z przepisami. Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość zamówienia przekracza 10 000 000 euro i czy art. 108 ust. 2 ustawy PZP znajdzie zastosowanie.

**Odpowiedź:**

Wartość zamówienia przekracza 10000000 euro .

# **Pytanie 4**

W Rozdziale 22 SWZ Zamawiający wskazuje, że:

UWAGA! Należy pamiętać, że jako cenę oferty służącą do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się cenę całkowitą podaną w formularzu cenowym i obliczoną na podstawie wzoru:

Cena całkowita = Cena zamówienia podstawowego + Cena Opcji .

W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający ustali, czy ceny ofert nie przewyższają kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Którą wartość weźmie pod uwagę? Czy opublikowana kwota uwzględnia opcję?

**Odpowiedź:**

Opublikowana kwota , jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia dot. zamówienia podstawowego

# **Pytanie 5**

W Rozdziale 22 SWZ Zamawiający wskazuje, że: Cena oferty (cena jednostkowa) jest ceną ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Prosimy o wyjaśnienie, czy cena ryczałtowa to cena jednostkowa czy cena oferty? Przypominamy, że zgodnie z art. 6f ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

**Dot. zał. 1 SWZ Rozdział 22 Sposób obliczenia ceny**

Zamawiający w pkt 1 przed słowem UWAGA wprowadza zapis o treści:

Przez cenę ryczałtową należy rozumieć cenę jednostkową za 1 Mg odebranych odpadów.

# Pytanie 6

W Rozdziale 25 SWZ wskazano, że: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT (3 % całkowitej ceny brutto podanej w najkorzystniejszej ofercie).

Zgodnie z § 8 ust. 2 Wzoru umowy: Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny oferty

brutto.

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest wartość zabezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Wartość zabezpieczenia - 3 %. Zmiana w tym zakresie została dokonana w Zapytaniu Nr 1 – pytanie nr 16.

# **Pytanie 7**

W Rozdziale 25 SWZ wskazano, że: UWAGA: Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 % wysokości zabezpieczenia.

Prosimy o wykreślenie. W postepowaniu na usługi nie ma gwarancji ani rękojmi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Zapytaniem Nr 1 – pytanie nr 3.

# **Pytanie 8**

Zgodnie z Rozdziałem 28 pkt 9 lit e) SWZ: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia:

e/ harmonogramy odbioru odpadów na cały okres realizacji umowy;

Sporządzenie harmonogramu jest elementem wykonania umowy, więc zamawiający nie ma podstawy prawnej do żądania spełnienia tego obowiązku przed podpisaniem umowy pod rygorem uznania, że wykonawca nie wykonując tego obowiązku uchyla się od podpisania Umowy.

**Odpowiedź:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

**Dot. zał. 1 SWZ Rozdział 28 Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt 9 lit. „e”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| **e/ harmonogramy odbioru odpadów na cały okres realizacji umowy;** | Zostaje wykreślonyTym samym następuje zmiana numeracji kolejnych z lit. f – na lit. eZ lit. g – na lit. fZ lit. h – na lit. gZ lit. i – na lit. h |

**Dot. zał. 8 – 1 rozdz. 11 Harmonogramy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| d.Harmonogramy należy podzielić na 2 części – dla roku 2022 (od 1 marca do 31 grudnia 2022r.) i dla roku 2023 i 2024 (od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2024r.). | d.Harmonogramy należy podzielić na 2 części – dla roku 2022 i dla roku 2023 i 2024 . |

# **Pytanie 9**

Zgodnie z Rozdziałem 19 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu

składania ofert do dnia: 17.05. 2022 r. (120 dni).

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy PZP: 1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż:

# 90 dni,

1. 120 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro

- od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Prosimy o wyjaśnienie czy wartość zamówienia przewyższa kwotę 10 000 000 euro? Jeśli nie, prosimy o zmianę terminu związania ofertą do 90 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla usług - 10 000 000 euro.

# **Pytanie 10**

Zgodnie z Rozdziałem 20 pkt 6 SWZ: Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę (dot. postępowań o wartości równej lub wyższej niż progi unijne ) - nie dotyczy.

# Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

Zamawiający wskazał, że oświadczenie takie w postaci JEDZ będzie składane na wezwanie Zamawiającego. Czego zatem dotyczy ww. oświadczenie?

**Odpowiedź:**

**Zapis w tym zakresie został zmieniony - §nie dotyczy** z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej.

# **Pytanie 11**

Zgodnie z § 3 ust. 19 Wzoru umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę lub dodanie nowej instalacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana instalacji może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający musi uzasadnić swoje stanowisko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami prawa w stosunku do nowej instalacji.

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności zmiany instalacji w przypadku awarii wykonawca zgłasza nowa instalację i może dostarczyć tam odpady bez akceptacji. Powyższe jest konieczne dla płynnego przekazywania odpadów do zagospodarowania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu gospodarowania odpadami.

**Odpowiedź:**

**Odpowiedź z Zapytaniu Nr 1 – pytanie nr §.**

# **Pytanie 12**

Zgodnie z § 11 ust. 2 Wzoru umowy:

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w pkt 1 obejmują przypadki:

1. powtarzających się w trzech kolejnych miesiącach niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Przez nienależytą staranność rozumie się między innymi: brak odbioru z pojedynczych nieruchomości, niedotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramów, nie uprzątanie miejsc odbioru odpadów z pozostałości powstałych w trakcie odbioru itp.
2. skierowanie do wykonywania czynności w ramach realizacji niniejszego zamówienia osób innych niż wymienione w § 10 ust. 1 i 2 Umowy lub osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

Prosimy w wykreślenie ww. podstaw odstąpienia, gdyż są one niewspółmierne do sankcji jaką może zastosować Zamawiający. Brak pojedynczych odbiorów może być wynikiem omyłki a skierowanie do wykonywania zamówienia osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę również może być koniecznością związaną z nieobecnościami, epidemią itp. (oczywiście w sytuacji wyjątkowej niezależnej od wykonawcy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis zostaje .W przypadku powtarzającego się braku w trzech kolejnych miesiącach na danej pojedynczej nieruchomości ( punkcie odbioru ) będzie uznane jako niezachowanie należytej staranności.

# **Pytanie 13**

W § 13 Wzoru umowy przewidziano tzw. klauzulę waloryzacyjną, jednak jej treść wskazuje, że w zasadzie nie jest ona w żaden sposób wypełnieniem celu ustawowego jakim było rzeczywiste waloryzowanie wynagrodzenia.

Po pierwsze waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania umowy w taki sposób, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 1 lipca danego roku kalendarzowego, w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy,

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy a pierwsza waloryzacja jest możliwa

w zasadzie dopiero po 15 miesiącach.

Dalej wskazano, że każdorazowo maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji, nie może przekroczyć wartości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu umowy , w chwili jej zawarcia.

Wynagrodzenie umowne nie może być ryczałtowe, więc prosimy o wyjaśnienie jak faktycznie będzie liczona waloryzacja.

Prosimy też o wyjaśnienie, jak w praktyce zamawiający zastosuje następujące postanowienie umowne: Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, oblicza się różnicę miedzy średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązująca w dniu otwarcia ofert, a cena nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez wykonawcę, zgodnie z ust. 1.

W szczególności od kiedy nastąpi waloryzacja skoro pierwsza ma wystąpić po 15 miesiącach od rozpoczęcia wykonywania usługi.

Na koniec wskazujemy, że zgodnie z § 17 ust. 1 lit s) Wzoru umowy: za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy dzień zwłoki – 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto. Oznacza to, że kara za 10 dni zwłoki konsumuje w całości całą waloryzację do Wykonawcy co jest absolutnie nieproporcjonalne.

Wskazujemy, że postanowienia waloryzacji nie są w ogóle dostosowane do tego typu umów i prosimy o ich zmianę na realne.

**Odpowiedź:**

Dotyczy zał. 7-1 Projektowane postanowienia umowy § 17 ust. 1 ppkt. s

Otrzymuje on nowe brzmienie o treści:

s) „*za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy dzień zwłoki – 0,002 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 3 umowy – dla części podstawowej”*

# **Pytanie 14**

Zgodnie z § 17 ust. 1 lit e) Wzoru umowy: wykonawca zapłaci karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – w wysokości 500,00 zł za każdy brakujący do osiągnięcia poziomu Mg odpadów – wyliczony zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem i obowiązującymi przepisami.

Poziomy recyklingu mogą nie być osiągnięte pomimo należytego wykonania umowy, a wykonawca nie ma na to wpływu. Osiągniecie poziomów zależy w dużej mierze od sposobu segregacji, a wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na ten czynnik.

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy w tym zakresie.

# **Pytanie 15**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, odpady będą gromadzone w workach z podziałem na 4 frakcje. Prosimy o informację, czy popiół będzie gromadzony w osobnych workach/ pojemnikach? Jeżeli tak, to czy worki na popiół zapewniają mieszkańcy we własnym zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia: worki i pojemniki na popiół są po stronie mieszkańców a nie Wykonawcy. Wynika to z Uchwały Nr XVIII/134/2019 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 26.11.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna – **zał. nr 8 – 3.**

**=============================================================================**

**ZMIANA samodzielnie dokonana przez Zamawiającego:**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to : 24.01.2022 r. do godz. 11;00, termin otwarcia ofert to: 24.01.2022 r. o 12:00 .

**Dot. zał. 1 SWZ – Rozdz. 21 Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 1. **Ofertę należy złożyć do dnia 18.01.2022 r. do godziny 11:00 .** | 1. **Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2022 r. do godziny 11:00 .** |
| 2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2022 r. , o godzinie 12:00 .** | 2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022 r. , o godzinie 12:00 .** |

**Zmianie ulega również termin związania ofertą :**

**Dot. zał. 1 SWZ – Rozdz. 19 Termin związania ofertą pkt 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **17.05. 2022 r.** **(120 dni ).** | 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **23.05. 2022 r.** **(120 dni ).** |

**Dot. zał. 1 SWZ – Rozdz. 20 Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty pkt 11 ppkt 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przed zmianą**  | **PO ZMIANIE** |
| **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.:****- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP **dot. dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 12;** | **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.:****- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** składane  na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP **dot. dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 13;** |

Zamawiający dodaje zał . 13 **Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP **dot. dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni Wykonawcy.**

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 14.01.2022 r. pod numerem 2022/S 010-021563..

Zamawiający udostępnia powyższe na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

**PREZYDENT MIASTA**

 **/-/ Konrad Krönig**

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.

**Załącznik:**

1. **zał. 1 SWZ – po zmianie**
2. **zał. 2 oferta – po zmianie**
3. **zał. 8 – 1 opis przedmiotu zamówienia – po zmianie**
4. **zał. 7 – 1 projektowane postanowienia umowy – po zmianie.**
5. **Zał. nr 8-2a Wykaz nieruchomości posiadających kompostownik**
6. **Zał. 13 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** składane

na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP **dot. dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni Wykonawcy**