Załącznik Nr           do SWZ

Opis prac do wykonania

„Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej"

Zadanie Nr 1 i 2. Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych

Opis prac do wykonania – wymagania jakościowe zamówienia (art. 246 pkt 2)

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, tj:

- Grupa I. Utrzymanie trawników.

  - Koszenie trawników

- dokładne wykoszenie trawników (czynność obejmuje koszenie ręczne i mechaniczne                        w zależności od sytuacji w terenie),

- usunięcie chwastów i trawy przy latarniach, słupkach, barierkach, itp. usytuowanych na koszonych powierzchniach i w ich bliskim sąsiedztwie,

- zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.,

- oczyszczenie przyległych terenów (chodników, jezdni, placów itp.) ze ściętej trawy natychmiast po jej skoszeniu,

- załadunek, wywóz pokosu i pozostałych odpadów do unieszkodliwienia, nie później niż następnego dnia od rozpoczęcia koszenia tzn. rozpoczęte koszenie na danym terenie (ulicy) musi zostać zakończone w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych.

Cena koszenia powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała zgrabienie, załadunek              i wywóz pokosu, uprzątnięcie pokosu zanieczyszczającego chodnik lub jezdnię oraz uwzględniała wszelkie inne utrudnienia jakie mogą wystąpić np.: krzewy, drzewa, kwietniki, słupki, latarnie, nierówności terenu itp.

  - Oczyszczanie pasów drogowych z samosiewów i zakrzaczeń.

- Usunięcie zarośli samosiejek, krzaków,  chaszczy z chwastów i przerośniętej (starej)  trawy  oraz wykoszenie terenów zieleni nieurządzonej w taki sposób aby pozostała tylko trawa.

Cena oczyszczenia z samosiewów i zakrzaczeń  1m2 pasa drogowego  powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wycięcie tych zakrzaczeń, chwastów i przerośniętych traw  zgrabienie, załadunek  i wywóz urobku, uprzątnięcie urobku zanieczyszczającego teren wokół np. chodnik lub jezdnię oraz uwzględniała wszelkie inne utrudnienia jakie mogą wystąpić np.: pniaki.

UWAGA!

- Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia nie zakończonych prac na niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy.

- Nie dopuszcza się możliwości uszkodzenia przy koszeniu innej roślinności (w szczególności  młodych drzew posadzonych na trawnikach przyulicznych)

- Zakładane jest 5 krotne i 3 krotne koszenie w trakcie sezonu, krotność ta może zostać zmieniona w zależności od warunków pogodowych i potrzeb.

- Zakłada się, że roboty objęte zadaniem wykonane zostaną w ciągu 1 miesiąca.

- Koszenie na poszczególny miesiąc będzie zlecane przez przedstawiciela Zmawiającego do                    5 dnia każdego miesiąca. W zleceniu określony zostanie zakres i terminu prac do wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o zakończeniu koszenia przy poszczególnych ulicach faksem na nr 41/25-20-200, telefonicznie nr 41/25-20-146 lub e-mail c.kuza@um.skarzysko.pl  niezwłocznie po ich zakończeniu. Roboty uznaje się za wykonane po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu przez przedstawicieli obu stron.

- Grupa II: Utrzymanie innej roślinności

2.1 Żywopłoty - Zakres prac obejmuje cięcie (strzyżenie) żywopłotów z każdej strony – zgodnie ze

sztuką ogrodniczą, usuwanie chwastów z wnętrza szpaleru, wygrabienie zanieczyszczeń, załadunek

i wywóz obciętych odpadów, nawożenie kompostem lub specjalnym nawozem do żywopłotów.

W cenę należy wliczyć koszt nawozu. Zakładane jest 2-krotne strzyżenie żywopłotów w trakcie

sezonu oraz 2-krotne nawożenie .

O przystąpieniu do nawożenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 2 dni przed podjęciem prac.

- Grupa III: Bieżące utrzymanie terenu

(utrzymanie terenu objętego zadaniem w czystości)

W ramach bieżącego utrzymania zieleni w okresie 8 m-cy Zadanie 1 i 2 Wykonawca zobowiązany będzie do:

- bieżącego i systematycznego kontrolowania stanu porządkowego terenu objętego poszczególnym zadaniem.

- sprzątania z nieczystości, tj. papierów, folii, butelek, niedopałków papierosów i innych                            z zieleńców, ulic i chodników w obrębie zadania oraz załadunek i wywóz,

- czyszczenie żywopłotów przynależnych do danej strefy z liści i innych zanieczyszczeń, wygrabienie, załadunek i wywóz;

- odcinanie odrostów drzew;

- odcinanie gałęzi drzew ograniczających widoczność znaków drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu

- wygrabienie trawników i odwóz zgrabionego urobku,

- jesienne systematyczne grabienie trawników z opadających z drzew liści. Należy również usuwać opadające liście z chodników i ulic na które spadają liście z drzew rosnących na zieleńcach w obrębie danego zadania, wraz z wywozem zgrabionego urobku.

- usuwania zagrożeń wynikających ze zniszczeń drzewostanu (usuwanie nadłamanych gałęzi drzew, wiatrołomów) przez zjawiska atmosferyczne (tj. wiatry, burze itp.) w czasie 24godz od stwierdzenia lub powiadomienia o zaistniałej sytuacji.

- usuwanie skutków zdarzeń losowych (wiatrołomy, wypadki drogowe) w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w czasie 4 godz. od momentu otrzymania zawiadomienia.

Uwaga!

- Zabrania się wywozu odpadów komunalnych na działki gminne.

- Inne

  - Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności   w zakresie utrzymania zieleni tj.

- koszenie trawników.

- sprzątanie terenu

  - Zatrudnienie, o którym mowa wyżej powinno trwać przez okres realizacji zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest  do zatrudnienia  na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca  1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.)  pracowników do wykonywania czynności określonych w pkt. 1.

  - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę.

  - Nieprzedłożenie przez wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu,  zamawiający  potraktuje jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, co skutkować będzie nałożeniem kary umownej.

  - W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

- Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z:

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – (Dz.U. z 2021r. poz. 779 tj. ze zm);

  - Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz.888 tj. ze zm.),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 tj. ze zm.),

  - Uchwały Rady Miasta Nr XVII/136/2019 z dnia 26.11. 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 i 2  Pzp  -  W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego , opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Realizując powyższe Zamawiający  wymaga , aby prowadzone usługi  umożliwiły swobodne  i bezpieczne poruszanie się  osobom niepełnosprawnym  ( sposób realizacji  usługi  winien zapewniać  w pełni dostępność i bezpieczeństwo tym osobom) .

Mapa terenu dodatkowo - http://mapy.geoportal.gov.pl