Załącznik nr 4f do SWZ

UMOWA  Nr ……/2022

zawarta w dniu  ………………

pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) przy ul. Sikorskiego 18, NIP: 6630008207, REGON: 291009870 zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta - Konrada Kröniga

a

…... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: …., z siedzibą w …. (….) przy ul. ..., NIP: ..., REGON ….,  zwanym dalej ,,Wykonawcą”

### w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. 
z 2021 r. z późn. zm.), Strony zawierają umowę następującej treści:

§1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi na: Część 6: „Zimowe utrzymanie terenów wewnątrzosiedlowych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie 2022/2023”

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania usług w zakresie zimowego utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych (chodników, dróg osiedlowych, przejść komunikacyjnych, zatok, schodów, dróżek wewnętrznych) poprzez:

    - stałe utrzymanie obsługiwanych terenów poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie materiałem uszorstniającym przy równoczesnym lub osobnym wystąpieniu czynników pogodowych: opadów atmosferycznych, zawiei i śliskości, prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i błota pośniegowego niezwłocznie po ustaniu opadów;

    - w przypadku braku opadów śniegu, a przy jednocześnie utrzymujących się temperaturach poniżej 00C 
lub temperaturach dodatnich w dzień a ujemnych w nocy Wykonawca zobowiązany jest 
do systematycznego oczyszczenia nawierzchni w przypadku pozostawania śniegu lub błota pośniegowo, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy lodu oraz do patrolowania utrzymywanych terenów;

    - odkuwaniu do czystej nawierzchni schodów (jeśli występują na danym terenie), usunięciu śniegu z ławek;

    - odśnieżania parkingów znajdujących się na terenach wewnątrzosiedlowych na zlecenie Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.

- Wykaz terenów gminnych przeznaczonych do zimowego utrzymania określa załącznik nr 2.

- Odśnieżanie parkingów wewnątrzosiedlowych, o których mowa w ust. 2 pkt d nastąpi na podstawie zlecenia Zamawiającego, w którym zostanie określony termin jego realizacji oraz zakres rzeczowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z przepisami sanitarnymi, ochrony środowiska 
oraz aktualnie obowiązującymi przepisami określającymi zasady stosowania środków chemicznych na ulicach.

§ 3.

- W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub/i nagromadzenia się znacznych ilości śniegu, powodujących trudności w należytym korzystaniu z terenów wewnątrzosiedlowych Zamawiający może zlecić Wykonawcy wywóz śniegu.

- Po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego realizacja wywozu śniegu nastąpi w przeciągu 8 h.

§ 4.

- Wykonawca robót zapewnia niezbędną ilość i rodzaj sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej oraz odpowiada za sprawność techniczną używanego sprzętu.

- Sprzęt nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodników i krawężników.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się za wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 
przez niego przedmiotu umowy.

§ 5.

- Doba rozliczeniowa usługi zimowego utrzymania terenów gminnych rozpoczyna się o godzinie 0ºº i trwa 
do godziny 24ºº.

- O terminie wprowadzenia akcji zimowego utrzymania terenów gminnych decyduje Zamawiający.

- O sposobie oraz zakresie prowadzenia akcji decyduje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania Wykonawcy kolejności prac.

- Czas ponownego rozpoczęcia usługi odśnieżania od zgłoszenia wynosi : ………………… ( zgodnie z ofertą wykonania ).

- Wykonawca podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie rodzaju i ilości użytego sprzętu, sposobie odśnieżania i zwalczania śliskości.

§ 6.

- Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się maksymalne wynagrodzenie łączne brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………. PLN słownie …………………………….. zgodnie z wyliczeniem ceny ofertowej – załącznik nr 3 do umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w sposób podany w wyliczeniu oferty cenowej, na podstawie opracowanego wyliczenia za faktycznie ilości utrzymania zimowego 1 mb/m²/m³ terenów gminnych podanych w wyliczeniu, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. Wynagrodzenie 
za usługę zimowego utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych naliczane będzie na podstawie miesięcznych raportów potwierdzonych przez osobę reprezentującą Zamawiającego.

- Cena za 1 mb/m²/m³ podana w ofercie wykonania nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie miesięcznych faktur wystawionych na:

Nabywca: Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, NIP: 
663-00-08-207 za wykonany zakres robót.

- Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (tj. ewidencje wykonanych robót). Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wywóz śniegu wynikać będzie z iloczynu ceny jednostkowej podanej 
w ofercie cenowej i ilości faktycznie wywiezionego śniegu.

- Wykonanie usługi za dany miesiąc potwierdzane będzie protokołem odbioru spisanym do piątego dnia każdego następnego miesiąca.

- Zamawiający zapewnia realizację zadania do wartości minimum 40% wynagrodzenia określonego 
w umowie.

- Płatność może być dokonana przy użyciu MPP.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy  z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr………………….

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej.

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 7.

- W zależności od warunków pogodowych Zamawiający ma prawo w każdym czasie zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem terenów wewnątrzosiedlowym i za okres ten nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie.

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający może wskazać konkretne zakresy rzeczowe robót 
bez konieczności uruchamiania usługi zimowego utrzymania. Należność w tej sytuacji płatna będzie proporcjonalnie do zakresu robót.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych usług w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia tzn. Zamawiający będzie uprawniony do zamówienia niektórych usług w ilościach większych, aniżeli będzie to wynikało z przedmiotu umowy, a niektórych 
w ilościach mniejszych, aniżeli określone zostały w umowie przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w niniejszej umowie.

Zamawiający stosuje prawo opcji i zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych usług składających się na przedmiot zamówienia, przy zachowaniu minimalnej gwarantowanej wartości umowy danej części w kwocie 40% w zależności od potrzeb.

§ 8.

- Umowa zostaje zawarta na okres sezonu zimowego 2022/2023 i zacznie obowiązywać po uruchomieniu akcji zimowego utrzymania przez Zamawiającego w przybliżonym okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 
15 kwietnia 2023 r. Faktyczna realizacja nastąpi od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2023 r.

- Uruchomienie i zawieszenie usługi zimowego utrzymania następować będzie na podstawie telefonicznego, pisemnego lub elektronicznego (na adres e-mail) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: pracownik fizyczny/kierowca.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia 
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

- Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 7 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace lub kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 
/ Podwykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w/w wymagania, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę / Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami świadczącymi usługi, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy 
lub innego żądanego przez Zamawiającego oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% należności brutto wykonanych robót w m-cu rozliczeniowym.

§ 9.

- Zabronione jest pozbywanie się przez Wykonawcę odpadów powstałych z materiałów uszorstniających poprzez wyrzucanie ich do urządzeń kanalizacji deszczowej lub wymiatanie na pobocze, jezdnię, trawniki 
i inne przyległe tereny. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie poniesieniem przez Wykonawcę kar umownych określonych w § 14 oraz zobowiązaniem do naprawienia powstałych szkód.

- Nie naprawienie przez Wykonawcę szkód określonych w ust. 1 uniemożliwia podpisanie protokołu potwierdzającego zrealizowanie usługi.

§ 10.

- Przewidywany umową zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi, sprzętem będącym w jego dyspozycji oraz własnymi materiałami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Umowa między Wykonawcą 
a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy 
o podwykonawstwo, a następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób 
i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 11.

W okresie prowadzenia usługi zimowego utrzymania Wykonawca zapewnia:

- całodobową służbę dyżurną :

imię i nazwisko dyżurnego ……………………. numer telefonu ………………………….. adres e-mail: ……………...

- prowadzenie ewidencji robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy

§ 12.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej usługi na rzecz Zamawiającego i pokrywa pełną wysokość ewentualnych szkód doznanych 
przez osoby trzecie powstałe na skutek niewykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania  przedmiotu niniejszej umowy.

§ 13.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia  bez powiadamiania  Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia w obecności Wykonawcy, przy czym pojazd do przeprowadzenia kontroli zapewnia Wykonawca.

- Zalecenia Zamawiającego po przeprowadzonej kontroli są obowiązkowe dla Wykonawcy i podlegają natychmiastowej realizacji.

§ 14.

- Wykonawca z tytułu nie należytego wykonywania postanowień niniejszej umowy poniesie karę za:

- każdy źle utrzymany m² / mb terenu gminnego - równą należności utrzymania za jeden m² / mb pomnożoną przez dwa;

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% należności brutto wykonanych robót w m-cu rozliczeniowym;

- za niedotrzymanie czasu ponownego rozpoczęcia usługi odśnieżania od zgłoszenia ( podanego w ofercie wykonania ) w wysokości 500,00 zł. za każdy potwierdzony przypadek:

- za brak zatrudnienia w ramach kryterium oceny ofert - aspekty społeczne ( zgodnie z ofertą wykonania ) w wysokości 10.000,00 zł. brutto za zadeklarowaną osobę.

- Poniesienie przez Wykonawcę kary nie zwalnia go z obowiązku naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. W razie zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 1 Zamawiający naliczy kary umowne 
dla każdego przypadku osobno.

- Wykonawca zapłaci  karę za niewywiązanie się z zadeklarowanego obowiązku spełnienia aspektów społecznych w wysokości wskazanej w SWZ.

- Wykonawca zapłaci karę za niewywiązanie się z zadeklarowanego w formularzu ofertowym czasu rozpoczęcia akcji odśnieżania, w wysokości równej należności utrzymania za 1 mb pomnożonej przez dwa.

- Kara potrącona będzie z faktury za realizację zamówienia, a jeżeli kwota kary przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wskazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne, w wysokości  15 % wartości umowy brutto podanej w § 6 ust. 1.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonywanych prac, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu przedsiębiorcy.

- Łączna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20 % wartości umowy netto.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 15.

Powtarzające się niewłaściwe wywiązywanie się z postanowień niniejszej umowy daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od  umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia usług tego samego rodzaju zgodnych z art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia   podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. usług polegających na wykonaniu usług   zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego 200 % wartości tego zamówienia , co zostało uwzględnione przy obliczeniu jego wartości , jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienia z przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostaną udzielone na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w projekcie  umowy, z zastrzeżeniem negocjacji   w odniesieniu do warunków cenowych. Przewidywany zakres tego zamówienia taki, jak zamówienie podstawowe.

§ 17.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy jest możliwa, zgodnie z  art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionym zakresie:

- zmiany ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany zakresu rzeczowego robót,

- zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany,

- zmiany terminu wykonania umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

- przedłużającej się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz/lub terminu podpisania umowy z wykonawcą usługi,

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenie oraz nieprzewidziane przypadki występowania czynników epidemiologicznych. W takim przypadku wykonawca nie zostanie obciążony karami zawartymi w umowie.

- nieprzewidzianych zmian warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przedłużenia sezonu zimowego

- zmiany wynagrodzenia należnego za realizację umowy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- w przypadkach o których mowa w pkt. 5 lit. a) i b) strona która żąda zmiany, wystąpi z wnioskiem 
o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, załączając do wniosku szczegółową kalkulację wpływu tych zmian na dotychczasową wysokość ceny określoną w Formularzu cenowym i szczegółowe wyliczenie proponowanej nowej wysokości tej ceny wraz z dokumentami poświadczającymi dokonane kalkulacje i wyliczenia oraz opinię biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy. W przypadkach o których mowa w pkt. 5 lit. a) i b), Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę dokumenty uzna za niewystarczające. Wykonawca żądanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien dokonać zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy.

§ 21.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 22.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1

- Wykaz terenów do zimowego utrzymania  – załącznik nr 2

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3

Wykonawca : 								Zamawiający :