projekt umowy

## UMOWA  Nr ......

## NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ...................... w Skarżysku – Kamienna pomiędzy :

Gminą  Skarżysko – Kamienna   z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18  zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta                    -  Konrada Kröniga

a  .........................................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą :

....................................................................

umowa o  następującej treści :

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej”.

§2

1.  Zleceniobiorca    oświadcza,    iż    posiada    odpowiednie    kwalifikacje    i    uprawnienia

budowlane ....................................................

2.  Zleceniobiorca   zobowiązuje   się    zlecony    nadzór   inwestorski   wykonywać   zgodnie

z   projektem,    obowiązującymi   przepisami   i   Polskimi   Normami,   zasadami   wiedzy

technicznej i postanowieniami umowy.

3.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1)  Przybycia  na  każde  uzasadnione  wezwanie  Zleceniodawcy  i  wykonawcy robót

objętych nadzorem.

2)  Udzielenia na żądanie Zleceniodawcy informacji o stanie realizacji robót.

3)  Potwierdzanie  faktycznie  wykonanych   robót  oraz  usunięcia   wad,  a  także,  na

żądanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczeń budowy.

4.  Zleceniodawca,   na   czas   realizacji    przedmiotu    umowy,   udostępni    Zleceniobiorcy

następujące dokumenty:

1)  Pozwolenie na prowadzenie robót,

2)  Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

§3

1.  Czas trwania umowy obejmuje okres realizacji inwestycji o której mowa w §1.

2.  Wstępnie Zleceniodawca określa termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień  ............

i  zakończenie robót w dniu  31.08.2020 r.

§4

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy

Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto.:  ............................

(słownie :  .......................................... ) w tym podatek VAT   w wysokości 23 % kwota –

…………….. zł  /słownie/ :  …………………………………………………………….

kwota ryczałtowa netto : …………….. zł  /słownie/ :  …………………………………..

zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

§5

1.  Rozliczenie  za  wykonany  nadzór  odbywać się będzie  fakturami częściowymi  i  fakturą     końcową.

2. Ustala   się   termin  zapłaty   poszczególnych  faktur    w ciągu  30  dni   od   daty   doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem następujących danych:

Gmina Skarżysko – Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko – Kamienna

NIP: 663-00-08-207

§6

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne :

a/  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego / brutto /

2  Zleceniodawca niezależnie od kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego.

§7

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z  postanowieniami umowy.

§ 8

Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą  polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej .

§10

Niniejszą umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po  2 egz.  dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca  :                                                                                                Zleceniodawca: