Projekt umowy

UMOWA NR ….......

Zawarta w dniu ............  w Skarżysku – Kamiennej, pomiędzy:

Gminą Skarżysko – Kamienna z siedzibą: 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego18

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta - Konrada Kröniga

a

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

......................................................

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 styczeń 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 t.j. ze zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną 
o wymiarach 44m x 30m” (ul. Zielna 29) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

§ 2

Zadanie obejmuje:

- Fazę projektową - opracowanie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno - Użytkowego:

- pełnobranżowych projektów budowlano-wykonawczych  w zakresie niezbędnym              do uzyskania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych

- przedmiarów i kosztorysów,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży

- informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją                o pozwoleniu na budowę.

- Fazę wykonawczą - wykonanie prac polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej  dla zadania inwestycyjnego szczegółowo określonego co do zakresu w PFU stanowiącym integralną część niniejszej umowy i innych prac, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową i do oddania                                 go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno-użytkowym, miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia tych robót są mu znane.

- Dokumentacje projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - Realizowania zapisów zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącego integralną część umowy.

  - Szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

  - Uzyskania wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń                             do infrastruktury technicznej (ewentualnie potrzebnych warunków technicznych).

  - Przed rozpoczęciem wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych - uzyskanie formalnych uzgodnień przez Zamawiającego materiałów przedprojektowych (koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej) dla obiektów.

  - Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzględniających przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót.

  - Prace projektowe objęte umową zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 tj. ze zm.)

  - Rozwiązania projektowe winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym i właściwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub zgłoszeń. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystąpienia w jego imieniu o pozwoleń na budowę                       lub zgłoszeń.

- Opracowanie projektu organizacji robót projektowych oraz budowlano-montażowych

- Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i  oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę,  przebudowę lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie                                     jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest                do bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.

- Prowadzenie Dzienników budowy o ile zostaną wydane i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

- Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej                        od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                          z przedmiotem zamówienia.

§ 4

- Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę  lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie bezpośredniego wykonywania robót budowlanych - prace fizyczne jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj. z późn. zm.).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikiem wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 1. W tym celu wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracownika zgody na przetworzenia danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionej osoby przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionej osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikiem wykonującym czynności, o których mowa w pkt. 1 w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z pkt. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 1000,00zł określonych w § 21 umowy.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte umową siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego                    z tytułu gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany                 na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca                              i na przedstawiony w ofercie zakres robót.

- Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

§ 6

Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

Wykonanie całego przedmiotu zamówienia  ............................

§ 7

W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę                        z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca                       ma obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności.

§ 8

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz 1202 tj. z późn. zm.).

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty  lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

- Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac projektowych stanowiących ich przedmiot w celu terminowego, należytego i jak najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

- Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność        za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych, a w szczególności za:.

- uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym          z przekazanym terenem budowy,

- zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót a nie                   są przewidziane do rozbiórki,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie                                     z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP oraz organizacją ruchu                       i planem BIOZ.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się naprawiać na koszt własny oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wywóz ziemi i gruzu z miejsca budowy                w zakresie niezbędnym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,                              a w szczególności: ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 tj. ze zm.) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 t.j. ze zm.).

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub                      w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty  lub straty.

§ 10

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym wskazanym w § 6.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub  podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 11

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:

- Kadrę opracowującą dokumentację projektową,

- Kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy, którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie,

- Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, w tym wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie placu budowy.

- Gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego             do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego.

- Wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,                  aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu.

- Organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami.

- Pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu.

- Dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających                   z projektu i zakresu prac.

- Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę.

- Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie.

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca     odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz wymogi właściwych służb i inspekcji.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest  uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 12

- Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT) wynosi: .............. zł (słownie: ............................................  )

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ..................... zł (słownie: ..................  )

cena netto w wysokości: .................. zł (słownie: ......................................  ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje  wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Faktura za wykonaną robotę wystawiana będzie z uwzględnieniem następujących danych:

Gmina Skarżysko-Kamienna

Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Sikorskiego 18

NIP: 663-00-08-207

- Ustala się termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Płatność może być dokonywana przy użyciu Mechanizmu Podzielnej Płatności.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały i urządzenia zabudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, obsługę oraz materiały wymagane                do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zaistnienia okoliczności mogących negatywnie wpłynąć na jakość robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i prawidłowo składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 14

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (urządzeń) lub ich części w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca dokona przez geodetę uprawnionego, tyczenia obiektu, poda repery robocze, wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów oraz inne prace pomiarowe podane w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dokumenty geodezyjne, tyczenie i trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Koszt wykonania w/w prac został ujęty w cenie oferty.

- Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,             aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

§ 15

- W terminie 7 dni licząc od daty zakończenia robót Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

a) sprawozdanie techniczne,

d) oryginały dzienników budowy,

e) świadectwa jakości na wbudowane materiały,

f) geodezyjną dokumentację powykonawczą z naniesionymi  zmianami wynikłymi                 w czasie realizacji robót,

g) rozliczenie końcowe z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

- Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,                           z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych                         i technicznych (jeżeli są wymagane) itp.

- Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy  dokumentów o których mowa wyżej. Niezależnie od tego, przysługuje mu prawo                    do roszczenia odszkodowawczego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 16

Strony ustalają, że  następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

§ 17

Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru, o ile zaistnieje konieczność jego ustanowienia, na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§ 18

- Odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:

- Odbiór częściowy może nastąpić w odniesieniu do poszczególnych części robót, w tym dokumentacji technicznej.

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Odbiór robót końcowy następuje wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy zawiadamiając Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska.

O gotowości do odbioru i o powyższym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie.

- Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w ciągu 5 dni od dnia:

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,

- zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę

o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek.

- Dokonanie odbioru częściowego robót budowlanych następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu częściowego wykonanych elementów stanowiących zakończenie danego rodzaju robót, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Dokonanie odbioru częściowego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT obejmującej swoją wartością wartość odebranych robót.

§ 19

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                       z uwzględnieniem zasad opisanych w szczegółowych  specyfikacjach technicznych.

- Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy                     w formie protokołu.

- Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 20

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- dostarczenie Wykonawcy:

- PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO,

- wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonanie odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,                            po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy                         do odbiorów,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

2. Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji od Wykonawcy o prawomocności decyzji pozwolenia na budowę.

§ 21

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach:

- Za opóźnienie w wykonaniu zleconego zakresu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia  za wykonanie przedmiotu umowy.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia  liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości robót brutto przewidzianych umową, określonej w § 12 ust. 1.

- Za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę.

- Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia.

- Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 zł.

- Niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 1000,00 zł.

2. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający  niezależnie   od   kar   umownych   zastrzega   sobie   prawo   dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego.

- Kary będą potrącane z faktury za realizację zamówienia, a jeżeli kwota kary 
przekroczy wartość przedmiotu zamówienia jaka jest wykazana w fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową.

§ 22

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……. zł    (słownie): ......................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................

- Zamawiający  ustala  podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                na dwie  części:

  - 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

  - 30% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi                  za wady.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie  zwrócona lub zwolniona nie później niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu rękojmi                  za wady.

- W  przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się  własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową  wykonania  robót                                 i  do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 23

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ............. miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Strony umowy ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji na wykonane                         na podstawie niniejszej  umowy   roboty  licząc  od  daty  odbioru  końcowego robót.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 24

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres trzech tygodni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni               od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która  spowodowała odstąpienie od umowy,

  - sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

  - wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 3 oraz zapłaty za nie wynagrodzenia,

- odkupienia pozostałych materiałów,

- przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty                       oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i pozostaną w jego dyspozycji.

§ 25

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 26

W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 27

  - Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej                    w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności,                               z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

  - Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

  - danych teleadresowych w przypadku ich zmiany,

  - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

  - terminu wykonania w szczególności w przypadku:

- wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, huragany, ulewy, deszcze nawalne, powodzie, śnieżyce, gradobicia, mogących spowodować zniszczenia wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót,

- w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych uznanych za anomalie pogodowe potwierdzone przez dokument wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub Centrum Zarządzania Kryzysowego dostarczony przez Wykonawcę robót.

  - dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ,

  - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku,          gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 29

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 30

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

    - Oferta - załącznik nr  1 do umowy

    - Program Funkcjonalno – Użytkowy

    - SIWZ

§ 31

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                 ZAMAWIAJĄCY: