ZP.271.7.2019.AS                                                             Skarżysko-Kamienna 13 .02.2019 r.

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy: przetargu nieograniczonego  poniżej  5.548.000 euro na zadanie pn.: „Rewitalizacja Osiedli  Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej.”

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej jako prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję  o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana dotyczy:

Rozdział II

TERMIN WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Jest:

Termin wykonania zamówienia: 20.09.2020r

Winno być:

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2020r

Rozdział V

W pkt. I ppkt. 2  jest:

2)wykaz robót (wypełniony zał. nr 5 – druk wykaz  robót budowlanych  lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia takich jak: obiekt sportowo- rekreacyjny niekubaturowy, czyli nieograniczony dachem typu: skatepark, pumptrack, boiska, park linowy itp. o wartości co najmniej

800 000,00 zł brutto każda.

Winno być:

2)wykaz robót (wypełniony zał. nr 5 – druk wykaz  robót budowlanych  lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia takich jak: obiekt sportowo- rekreacyjny niekubaturowy, czyli nieograniczony dachem typu: skatepark, pumptrack, boiska, park linowy itp. o wartości co najmniej

800 000,00 zł brutto każda.

Zmiana dotyczy:

W zał. nr 7 do siwz Projekt umowy zmienia się zapis w  § 4

1.Termin wykonania zamówienia – 30.09.2020 r.